# 喀什地区2025年住房发展年度计划

（征求意见稿）

为全面落实党中央、国务院决策部署和地委、地区行署工作要求，根据《关于做好住房发展规划和年度计划编制工作的通知》（建房函〔2024〕20号）等相关文件要求，促进房地产市场平稳健康发展，统筹协调2025年度住房任务安排，特编制本年度计划。

# 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，充分发挥住房对民生改善、新型城镇化、经济社会健康发展的支撑作用，认真落实国家和自治区关于编制住房发展年度计划的相关要求，积极发挥地区住房发展年度计划的引导作用，支持满足刚性住房和多样化改善性住房需求，积极构建房地产发展新模式，推动住房事业高质量发展。

# 编制原则

（一）坚持完善住房供应体系。发展保障性住房，增加改善性住房特别是好房子供给，满足地区城镇居民基本居住需求和合理住房改善需求。把解决群众的基本居住问题作为住房发展的首要目标，着重改善城镇中低收入住房困难家庭、进城务工人员和新就业职工的居住条件。着力释放需求，改善供给，促进房地产市场平稳健康发展。

（二）坚持住房发展与地区经济社会发展相适应。基于地区社会经济发展水平，资源禀赋条件，关联资源配套水平，现阶段重点问题等因素，综合确定符合地区实际的住房发展年度计划；统筹处理好近期与长远，保障与市场，需求与供给，住房建设与设施配套，计划刚性与弹性的关系，体现编制的科学性和合理性。

（三）坚持与相关规划进行充分衔接和协调。地区住房发展年度计划以地区国民经济与社会发展规划、国家和省区住房发展规划为依据，充分落实上级规划对住房发展年度计划总体目标、居住用地布局、设施配套等方面的要求，同时与地区国土空间规划以及人口、产业、交通、公共服务等专项规划相衔接，重点突出对土地等关联资源配置和调控的引导，确保住房发展目标的实现。

（四）坚持突出重点、促进实施。住房发展年度计划包含住房供应规模与结构、用地供应规模与结构、保障性住房分配、房地产市场平稳健康发展、住房与住区更新等多方面的内容。

# 发展目标

强化“人、房、地、钱”要素联动，推动住房供应与社会经济发展、人口与城镇化发展、城市空间战略等更加协调，住房供应结构不断优化，居民刚性和改善性住房需求得到有效满足，实现住房供需平衡，人民群众住房条件持续改善，促进群众“住有所居，住有宜居、住有优居”。

## 商品住房供应目标

2025年地区住房计划批准预售商品住房建筑面积约80.61万平方米。

| 县市 | 计划批准预售商品住房建筑面积 （万平方米） |
| --- | --- |
| 喀什市 | 50.00 |
| 经开区 | 2.00 |
| 疏附县 | 0.60 |
| 疏勒县 | 5.50 |
| 英吉沙县 | 2.50 |
| 泽普县 | 0.00 |
| 莎车县 | 6.00 |
| 叶城县 | 1.50 |
| 麦盖提县 | 2.81 |
| 岳普湖县 | 1.50 |
| 伽师县 | 7.39 |
| 巴楚县 | 0.10 |
| 塔什库尔干塔吉克自治县 | 0.71 |
| 总计 | 80.61 |

- 保障性住房供应目标

2025年计划新建保障性租赁住房约200套，1.31万平方米。2025年计划分配保障性住房12469套，建筑面积约55.27万平方米。其中，计划分配公租房11455套，建筑面积约47.33万平方米；计划分配保障性租赁住房1014套，建筑面积约7.94万平方米。

| 县市 | 计划分配保障性住房 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公租房 （套） | 建筑面积 （万平方米） | 保租房 （套） | 建筑面积 （万平方米） | 小计 （套） | 建筑面积小计（万平方米） |
| 喀什市 | 3000 | 11.70 | 280 | 1.26 | 3280 | 12.96 |
| 经开区 | 100 | 0.40 | 300 | 2.40 | 400 | 2.80 |
| 疏附县 | 1252 | 4.00 | 262 | 3.24 | 1514 | 7.24 |
| 疏勒县 | - | - | - | - | - | - |
| 英吉沙县 | 832 | 3.33 | - | - | 832 | 3.33 |
| 泽普县 | 500 | 3.10 | - | - | 500 | 3.10 |
| 莎车县 | 850 | 3.31 | - | - | 850 | 3.31 |
| 叶城县 | 1175 | 6.08 | 72 | 0.47 | 1247 | 6.55 |
| 麦盖提县 | 1650 | 7.42 | - | - | 1650 | 7.42 |
| 岳普湖县 | 700 | 2.45 | 50 | 0.32 | 750 | 2.77 |
| 伽师县 | 600 | 2.40 | - | - | 600 | 2.40 |
| 巴楚县 | 700 | 2.80 | 50 | 0.25 | 750 | 3.05 |
| 塔什库尔干塔吉克自治县 | 96 | 0.34 | - | - | 96 | 0.34 |
| 总计 | 11455 | 47.33 | 1014 | 7.94 | 12469 | 55.27 |

- 居住用地供应目标

本年度计划供应居住用地222.64公顷，其中商品住宅用地209.18公顷，保障性住房用地1.20公顷，市场化租赁住宅用地4.98公顷，其他住宅用地7.28公顷。

| 县市 | 计划供地住宅用地面积合计（公顷） | 计划供应产权住宅用地面积（公顷） | 计划供应租赁住宅用地面积（公顷） |  |  |  | 计划供应其他住宅用地（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 商品住宅用地 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 公共租赁住房 | 小计 |  |
| 喀什市 | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经开区 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 疏附县 | 11.55 | 10.35 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 |
| 疏勒县 | 23.19 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英吉沙县 | 12.54 | 12.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泽普县 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 莎车县 | 11.20 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 叶城县 | 29.67 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 |
| 麦盖提县 | 12.50 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 岳普湖县 | 31.13 | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 伽师县 | 14.66 | 14.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 巴楚县 | 37.27 | 32.29 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 |
| 塔什库尔干塔吉克自治县 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 222.64 | 209.18 | 1.20 | 4.98 | 0.00 | 6.18 | 7.28 |

附表：

表1  2025年保障性住房计划建设项目表

| 县市 | 项目名称 | 项目地址 | 建设类型 | 用地面积（亩） | 建筑面积（平方米） | 项目套数（套/间） | 住房类型 | 总投资额（万元） | 年度计划投资（万元） | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 筹集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 疏附县 | 疏附县南疆区域医疗中心保障性租赁住房建设项目 | 疏附县吾库萨克镇南疆区域医疗中心院内 | 新建 | 约18亩 | 13100 | 200 | 保障性租赁住房 | 5000 | 2500 | 2025年5月10日 | 2026年11月15日 | 新供应国有用地建设 |

表2  2025年商品住房计划建设项目表

| 序号 | 县市 | 项目名称 | 项目地址 | 建设类型（新建、续建） | 建筑总面积（平方米） | 用地面积（平方米） | 总投资额（万元） | 年度计划投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喀什市 | 喀什市江山印住宅小区建设项目 | 喀什市西二环路东侧、宝宏国际酒店西北侧 | 新建 | 10308 | 4009 | 1825 | 1825 |
| 2 | 喀什市 | 喀什市万豪·阳光城住宅小区建设项目 | 喀什市西域大道西侧，天府世纪城北侧 | 新建 | 177500 | 62916 | 30000 | 15000 |
| 3 | 喀什市 | 喀什锦辰华府商住小区建设项目 | 喀什市天山西路北侧与迎宾大道西侧交汇处 | 新建 | 50049 | 18217 | 16000 | 6000 |
| 4 | 喀什市 | 喀什佰天华庭商住综合体建设项目 | 喀什市经十一路东侧、纬四路南侧 | 新建 | 13054 | 4804 | 2600 | 1600 |
| 5 | 喀什市 | 明宇广场二期一标段建设项目 | 喀什市明宇路1号 | 新建 | 11000 | - | 50000 | 18000 |
| 6 | 喀什市 | 喀什翡翠世家商业综合体建设项目 | 喀什市色曼路268号 | 新建 | 35020 | - | 17000 | 6000 |
| 7 | 喀什市 | 喀什翡翠华庭商业综合体建设项目 | 喀什市慕士塔格东路 | 新建 | 28653 | - | 15000 | 5000 |
| 8 | 喀什市 | 喀什市一品雅居住宅小区建设项目 | 喀什市老火电厂旁边 | 新建 | 126800 | - | 26000 | 15000 |
| 9 | 喀什市 | 绿城玉园三期建设项目 | 天山南路以西，开源路以南 | 新建 | - | 66667 | 76000 | 50000 |
| 10 | 喀什市 | 裕鸿·山河云颂 | 振兴北路东侧、勤学路南侧 | 新建 | 92513 | 51396 | 50000 | 2000 |
| 11 | 喀什市 | 公园华府建设项目 | 振兴北路东侧、勤学路南侧 | 新建 | 62000 | - | 19000 | 15000 |
| 12 | 喀什市 | 喀什市坤海·雅轩居建设项目 | 喀什市经十二路东侧、纬九路南侧 | 续建 | 44718 | 18832 | 22000 | 500 |
| 13 | 喀什市 | 喀什山河云图建设项目 | 喀什市深喀大道北侧、经三北路东侧 | 续建 | 210966 | 96734 | 90000 | 30000 |
| 14 | 喀什市 | 南疆环球港星珑府建设项目 | 喀什市色满路南侧、明珠路西侧 | 续建 | 179016 | 130765 | 80000 | 10000 |
| 15 | 喀什市 | 喀什市旭日花园小区商住综合体建设项目 | 喀什市学府大道南侧 | 续建 | 20788 | 6667 | 7000 | 4000 |
| 16 | 喀什市 | 天德立·西岸建设项目 | 喀什市西域大道以北、光明路以东 | 续建 | 233962 | 53247 | 82000 | 5000 |
| 17 | 喀什市 | 喀什城投上海公馆住宅小区建设项目 | 喀什市新城南路西侧，315国道北侧 | 续建 | 453700 | - | - | - |
| 18 | 喀什市 | 喀什时代尊城商住小区项目 | 喀什市瓦普东路东侧，深喀大道北侧 | 续建 | 1341500 | - | 200000 | 20000 |
| 19 | 喀什市 | 喀什万达广场建设项目 | 喀什市多来特巴格路南侧，315国道西侧 | 续建 | 700000 | - | 300000 | 15000 |
| 20 | 喀什市 | 喀什市中石·玉龙湾项目 | 喀什市阿瓦提路北侧，新区一路西侧 | 续建 | 285499 | - | 100000 | 2000 |
| 21 | 喀什市 | 喀什市大众山水文园小区二期建设项目 | 喀什市二医院斜对面 | 续建 | 31122 | 10310 | 12500 | 1600 |
| 22 | 喀什市 | 景秀华府 | 喀什市深喀大道南侧、瓦普西路西侧 | 续建 | 70000 | - | 50000 | 8000 |
| 23 | 喀什市 | 喀什小天龙华府小区建设项目 | 喀什市色满路北侧、光明路西侧 | 续建 | 39730 | 14241 | 15892 | 6000 |
| 24 | 喀什市 | 喀什市水岸御景商住小区建设项目 | 喀什市西二环路南侧、东临解放南路 | 续建 | 34345 | 18135 | 12020 | 200 |
| 25 | 喀什市 | 喀什市汇城广场（一期）建设项目 | 喀什市纬五路北侧、经一路东侧 | 续建 | 77624 | 36492 | 38000 | 4000 |
| 26 | 喀什市 | 喀什·尚学府商住一体建设项目 | 喀什市学府大道185号 | 续建 | 35929 | 9058 | 11000 | 7000 |
| 27 | 喀什市 | 喀什市汇城广场（二期）建设项目 | 喀什市纬五路北侧 | 续建 | 169877 | 42090 | 51000 | 20000 |
| 28 | 喀什市 | 喀什徽杰苑商住小区建设项目 | 喀什市康庄路008号 | 续建 | 106422 | - | 26600 | 5000 |
| 29 | 喀什市 | 喀什市润锦·红河畔建设项目 | 喀什市西域大道东侧，克孜河北侧 | 续建 | 170700 | - | 55000 | 15000 |
| 30 | 喀什市 | 喀什市一品华府建设项目 | 喀什市深喀大道南侧，新区一路东侧 | 续建 | 40800 | - | 8250 | 0 |
| 31 | 经开区 | 华凌公馆 | 明德东路039号 | 新建 | 94600 | 94555 | 113166 | 8000-10000 |
| 32 | 经开区 | 河畔公馆 | 和谐东路008号 | 新建 | 106600 | 32366 | 38600 | 10000 |
| 33 | 经开区 | 江山和鸣 | 城东大道与前海路交汇处 | 新建 | 73600 | 25386 | 20000 | 15000 |
| 34 | 疏勒县 | 疏勒县翰林·信和园 | 疏勒县恰江路5号 | 续建 | 105400 | 80533 | 30000 | 8000 |
| 35 | 疏勒县 | 疏勒县远东典雅小区项目 | 疏勒县文化路10号 | 续建 | 40175 | 16300 | 10000 | 1172 |
| 36 | 疏勒县 | 疏勒县友谊花园建设项目（一期） | 疏勒县阔纳巴扎路南侧，161乡道东侧，八一中学西侧 | 续建 | 14396 | 5980 | 4000 | 3000 |
| 37 | 疏勒县 | 疏勒县紫竹名城一期高层 | 疏勒县开斯坎牙尔路5院 | 续建 | 22801 | 5006 | 3380 | 380 |
| 38 | 疏勒县 | 疏勒县翰林仁和园 | 疏勒县恰江路3院 | 续建 | 130900 | 91000 | 48000 | 6000 |
| 39 | 疏勒县 | 疏勒县绿谷未来城 | 疏勒县尤喀克巴仁路2号院 | 续建 | 242042 | 126129 | 68000 | 13000 |
| 40 | 疏勒县 | 疏勒县康馨苑小区二期 | 疏勒县疏勒大道44号 | 续建 | 24744 | 14900 | 4000 | 1000 |
| 41 | 疏勒县 | 疏勒县双拥小区 | 疏勒县疏勒大道42号 | 续建 | 131313 | - | 60000 | 20000 |
| 42 | 疏附县 | 疏附县新丝路铂悦府建设项目 | 疏附县人民北路42号新丝路铂悦府小区 | 续建 | 89046 | - | 28000 | 1500 |
| 43 | 疏附县 | 疏附县云璟·星悦城住宅小区建设项目 | 疏附县文化北路76号 | 续建 |  | 17303 | 9800 | 5000 |
| 44 | 英吉沙县 | 英吉沙县北湖名城项目 | 英吉沙县幸福路01号 | 续建 | 12000 | - | 3000 | 200 |
| 45 | 英吉沙县 | 英吉沙县一品佳苑项目 | 英吉沙县英叶尔路15号 | 续建 | 19540 | - | 7000 | 2800 |
| 46 | 英吉沙县 | 英吉沙县瑞创·江南印象建设项目 | 英吉沙县乔勒潘西路12号 | 续建 | 89022 | - | 30000 | 24300 |
| 47 | 伽师县 | 伽师县和谐小区（枫尚云锦小区） | 伽师县北京路以北、广场南路以南、瓜乡路以东 | 新建 | 99037 | - | 30000 | 14000 |
| 48 | 伽师县 | 伽师县怡馨家园小区建设项目 | 伽师县电力公司以南、瓜乡路以东 | 续建 | 6772 | - | 1500 | 509 |
| 49 | 伽师县 | 伽师县宫苑花苑小区建设项目 | 伽师县古宰尔西路新农业银行以北，瓜乡路以东 | 续建 | 7129 | - | 1700 | 103 |
| 50 | 伽师县 | 伽师县金宫花苑小区二期建设项目（林业局） | 伽师县创业路以东，规划路以北金宫花苑小区 | 续建 | 19822 | - | 8200 | 1095 |
| 51 | 伽师县 | 伽师县时代花园小区建设项目（人大西侧） | 伽师县全季酒店以北 | 续建 | 59639 | - | 22000 | 9300 |
| 52 | 伽师县 | 伽师县远东西侧商住楼建设项目(杏花园小区） | 伽师县巴仁镇迎宾路35号杏花苑小区 | 续建 | 58697 | 33260 | 16706 | 6000 |
| 53 | 伽师县 | 伽师县健康北路综合商住楼建设项目 | 伽师县健康路延伸段以东、胡杨公园路以南 | 续建 | 9288 | - | 2600.76 | 14.76 |
| 54 | 伽师县 | 伽师县“祥世·紫瑞苑”小区建设项目 | 伽师县团结路北侧，全季酒店北侧 | 续建 | 39000 | - | 19000 | 5000 |
| 55 | 岳普湖县 | 城投.云境 | 岳普湖县市政大道与育才南路交叉口东北角 | 新建 | 21200 | - | 5000 | 5000 |
| 56 | 岳普湖县 | 岳普湖县冠鲁明德居建设项目 | 岳普湖县托格拉吾斯塘路以北冠鲁明德居小区 | 续建 | 3916 | - | 8200 | 600 |
| 57 | 岳普湖县 | 岳普湖县水木清华小区 | 岳普湖县达瓦昆路南侧（第一中学对面） | 续建 | 24000 | - | 36000 | 4000 |
| 58 | 岳普湖县 | 岳普湖县众合领秀建设项目（二期） | 岳普湖县众合领秀二期（达瓦昆路南侧） | 续建 | 12619 | - | 3000 | 2620 |
| 59 | 岳普湖县 | 岳普湖县4号、8号用地开发建设项目 | 岳普湖县阳光路东侧新城大道西侧 | 新建 | 40000 | - | 20000 | 10000 |
| 60 | 麦盖提县 | 麦盖提县紫青花园住宅楼建设项目（二期） | 刀郎东路人民银行对面 | 新建 | 11000 | - | 3600 | 3000 |
| 61 | 麦盖提县 | 麦盖提县刀郎迎宾商业街三期及住宅项目 | 迎宾大道与南网大道交汇处（沙漠大酒店旁） | 续建 | 65600 | - | 8500 | 3433 |
| 62 | 麦盖提县 | 麦盖提县状元府邸小区建设项目 | 石榴路西侧（博望名城南侧） | 续建 | 52067 | 30300 | 15000 | 7158 |
| 63 | 莎车县 | 莎车三青嘉园小区 | 莎车县木卡姆南路144号 | 新建 | 76019 | - | 18000 | 6000 |
| 64 | 莎车县 | 莎车南苑小区二期 | 莎车县城南民主西路与锦绣路十字西南角 | 续建 | 193852 | - | 61177 | 15000 |
| 65 | 莎车县 | 金海润泽园小区二期 | 莎车县城中东路与木卡姆南路交汇处 | 续建 | 59287 | - | 15895 | 5000 |
| 66 | 莎车县 | 莎车惠安嘉园小区二期建设项目 | 莎车县智慧东路与纳菲沙北路东北处 | 续建 | 6996 | - | 2600 | 1500 |
| 67 | 巴楚县 | 巴楚县众鑫房地产开发有限责任公司金石·公园里建设项目 | 巴楚县迎宾路西侧 | 续建 | 6756 | - | 28000 | 1700 |
| 68 | 叶城县 | 叶城县丝路明珠商住综合体及文化广场建设项目（商住小区） | 叶城县南城区3社区 | 续建 | 34749 | - | 15000 | 6000 |
| 69 | 叶城县 | 和顺五期建设项目1-8号楼 | 叶城县石榴路01号院 | 续建 | 60000 | - | 22000 | 22000 |
| 70 | 叶城县 | 华府鑫苑项目 | 叶城县英雄大道01号院 | 续建 | 60872 | - | 15000 | 9024.19 |

表3  2025年潜在住宅用地供应清单

| 序号 | 县市 | 项目名称 | 用地属性 | 用地规模（公顷） | 预估可建设住房面积（平方米） | 是否完成土地征迁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喀什市 | 商住开发项目 | 商品住房 | 1.31 | 26192 | 是 |
| 2 | 喀什市 | 商住开发项目 | 商品住房 | 10.36 | 207240 | 是 |
| 3 | 喀什市 | 商住开发项目 | 商品住房 | 5.13 | 102667 | 是 |
| 4 | 喀什市 | 商住开发项目 | 商品住房 | 6.00 | 120000 | 否 |
| 5 | 喀什市 | 商住开发项目 | 商品住房 | 4.27 | 85333 | 否 |
| 6 | 喀什市 | 商住开发项目 | 商品住房 | 1.13 | 22667 | 是 |
| 7 | 喀什市 | 商住开发项目 | 商品住房 | 2.68 | 53533 | 是 |
| 8 | 喀什市 | 商住开发项目 | 商品住房 | 1.15 | 22907 | 是 |
| 9 | 喀什市 | 商住开发项目 | 商品住房 | 3.20 | 64000 | 是 |
| 10 | 经开区 | 商住开发项目 | 商品住房 | 3.27 | 26160 | 是 |
| 11 | 疏附县 | 疏附县云璟·星悦城住宅小区建设项目（二期） | 商品住房 | 0.96 | 19200 | 是 |
| 12 | 疏附县 | 疏附县南疆区域医疗中心保障性租赁住房建设项目 | 保障性租赁住房 | 1.20 | 24000 | 是 |
| 13 | 疏附县 | 疏附县银桥·二号小区建设项目 | 商品住房 | 9.39 | 187800 | 否 |
| 14 | 疏勒县 | 商住开发项目 | 商品住房 | 3.73 | 56002 | 否 |
| 15 | 疏勒县 | 商住开发项目 | 商品住房 | 3.59 | 53873 | 否 |
| 16 | 疏勒县 | 商住开发项目 | 商品住房 | 5.09 | 76333 | 否 |
| 17 | 疏勒县 | 商住开发项目 | 商品住房 | 3.13 | 46979 | 否 |
| 18 | 疏勒县 | 商住开发项目 | 商品住房 | 3.50 | 52547 | 是 |
| 19 | 疏勒县 | 商住开发项目 | 商品住房 | 4.15 | 62185 | 是 |
| 20 | 泽普县 | 老干西区改造 项目 | 商品住房 | 5.71 | 85676 | 否 |
| 21 | 莎车县 | 住宅小区开发项目 | 商品住房 | 11.20 | 168000 | 是 |
| 22 | 伽师县 | 西克尔住宅区（甜心小区） | 商品住房 | 2.80 | 42000 | 是 |
| 23 | 伽师县 | 新老步行街住宅小区 | 商品住房 | 4.30 | 77400 | 是 |
| 24 | 伽师县 | 伽师县城南住宅小区（宗地一） | 商品住房 | 3.70 | 55000 | 否 |
| 25 | 伽师县 | 伽师县城南住宅小区（宗地二） | 商品住房 | 3.70 | 55000 | 否 |
| 26 | 伽师县 | 三中对面住宅小区（原畜牧局） | 商品住房 | 0.20 | 4000 | 是 |
| 27 | 巴楚县 | 巴楚县教育大道南侧、友谊路东侧地块开发项目 | 商品住房 | 10.41 | 187300 | 是 |
| 28 | 巴楚县 | 巴楚县胜利路西侧、教育大道南侧地块开发项目 | 商品住房 | 12.61 | 226900 | 是 |
| 29 | 巴楚县 | 巴楚县教育大道北侧、胜利路西侧地块开发项目 | 商品住房 | 9.27 | 166900 | 是 |
| 30 | 巴楚县 | 喀什地区巴楚县棚户区改造建设项目 | 保障性住房 | 4.98 | 69700 | 是 |
| 31 | 岳普湖县 | G2024-04号 | 商品住房 | 1.45 | 12354 | 是 |
| 32 | 叶城县 | 叶城县鑫海科技商住楼 | 商品住房 | 1.67 | 30000 | 是 |
| 33 | 叶城县 | 金步房地产小区 | 商品住房 | 2.33 | 28000 | 是 |
| 34 | 叶城县 | 叶城县公园大观居住小区 | 商品住房 | 9.59 | 153500 | 是 |
| 35 | 叶城县 | 浙江中普投资小区8社区 | 商品住房 | 4.30 | 70500 | 否 |
| 36 | 叶城县 | 浙江中普投资小区12社区1号地 | 商品住房 | 6.19 | 92800 | 是 |
| 37 | 叶城县 | 浙江中普投资小区12社区2号地 | 商品住房 | 6.31 | 64600 | 是 |
| 38 | 叶城县 | 叶城县爱斯尔房地产22社区 | 商品住房 | 2.13 | 29000 | 否 |
| 39 | 叶城县 | 叶城县爱斯尔房地产11社区 | 商品住房 | 3.10 | 49000 | 否 |
| 40 | 叶城县 | 新疆海大集团35社区 | 商品住房 | 2.80 | 42000 | 否 |
| 41 | 叶城县 | 新疆海大集团37社区 | 商品住房 | 1.97 | 31000 | 是 |
| 42 | 叶城县 | 华府鑫苑二期 | 商品住房 | 1.00 | 16000 | 是 |
| 43 | 叶城县 | 南城3社区，宝石花苑南侧 | 商品住房 | 2.43 | 36400 | 是 |
| 44 | 叶城县 | 喀格勒克镇1社区、团结东路南侧（原计量局） | 商品住房 | 0.98 | 17500 | 是 |
| 45 | 叶城县 | 叶城县团结中路南侧、原中心加油站 | 商品住房 | 0.75 | 18000 | 是 |
| 46 | 叶城县 | 中城区48社区、国际大巴扎 | 商品住房 | 12.13 | 218340 | 否 |
| 47 | 叶城县 | 南城区11社区、双拥路南侧 | 商品住房 | 0.69 | 11000 | 是 |
| 48 | 叶城县 | 拆迁安置 | 商品住房 | 6.67 | 80000 | 是 |
| 49 | 英吉沙县 | 乔勒潘路北侧，光明路东侧商住项目 | 商品住房 | 1.61 | 27426 | 否 |
| 50 | 英吉沙县 | 光明路东侧，规划路南侧商住项目 | 商品住房 | 1.38 | 20700 | 否 |
| 51 | 英吉沙县 | 乔勒潘路北侧，光明路西侧项目 | 商品住房 | 1.05 | 15800 | 否 |
| 52 | 英吉沙县 | 乔勒潘路北侧，创业社区南侧项目 | 商品住房 | 0.64 | 9700 | 是 |
| 53 | 英吉沙县 | 乔勒潘路北侧，西环路东侧项目 | 商品住房 | 0.70 | 10500 | 是 |
| 54 | 英吉沙县 | 教育路南侧，友谊路西侧项目 | 商品住房 | 1.88 | 28300 | 是 |
| 55 | 英吉沙县 | 人民路东侧，利民路南侧项目 | 商品住房 | 5.26 | 79000 | 是 |
| 56 | 麦盖提县 | 幸福路北侧、客运站西侧地块项目 | 商品住房 | 0.61 | 7280 | 否 |
| 57 | 麦盖提县 | 文化路南侧、建设路东侧地块项目 | 商品住房 | 1.50 | 18000 | 否 |
| 58 | 麦盖提县 | 县委宾馆对面、棉麻公司西侧地块项目 | 商品住房 | 0.90 | 10800 | 是 |
| 59 | 麦盖提县 | 刀郎路北侧、卫健委东侧地块项目 | 商品住房 | 1.25 | 15000 | 是 |
| 60 | 麦盖提县 | 刀郎路北侧、第二小学西侧地块项目 | 商品住房 | 2.64 | 31636 | 是 |
| 61 | 麦盖提县 | 原交警大队地块项目 | 商品住房 | 4.00 | 48000 | 是 |
| 62 | 麦盖提县 | 和平BC地块项目 | 商品住房 | 1.00 | 12000 | 是 |

表4  2025年老旧小区改造计划

| 序号 | 项目名称 | 县市 | 小区数（个） | 居民户数（户） | 楼栋数（栋） | 建筑面积（万平方米） | 计划总投资额（万元） | 建成年代 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年喀什市城镇老旧小区改造项目 | 喀什市 | 86 | 13222 | 392 | 79.36 | 58000 | 2000年以前，2000-2005年 |
| 2 | 2025年伽师县城镇老旧小区改造项目 | 伽师县 | 8 | 236 | 12 | 2.64 | 355 | 2000年以前，2000-2005年 |
| 3 | 2025年泽普县城镇老旧小区改造项目 | 泽普县 | 5 | 2517 | 69 | 16.19 | 5034 | 2000年以前，2000-2005年 |

表5  2025年城中村改造计划

| 序号 | 县市 | 片区名称 | 四至范围 | 户数 （户） | 所属社区 | 改造建筑面积（平方米） | 占地面积（平方米） | 土地权属情况 | 土地性质 | 改造方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喀什市 | 18地块（浩罕乡1村） | 天山东路、艾孜热特路、民生路交汇范围 | 1335 | 恰萨街道 | 211127.78 | 715239.30 | 集体所有 | 农村宅基地 | 拆除新建 |
| 2 | 喀什市 | 19地块（浩罕乡、16、17、18村） | 东至世纪大道北路、南至花园村村委会、西至和雅公寓、北至喀什地区客运总站有限责任公司。 | 1408 | 恰萨街道 | 211394.54 | 217067.75 | 集体所有 | 农村宅基地 | 拆除新建 |
| 3 | 喀什市 | 20地块（浩罕乡、11村） | 东至民生路、南至光明小区、西至新城北路、北至艾孜热特路。 | 535 | 恰萨街道 | 99379.74 | 313192.50 | 集体所有 | 农村宅基地 | 拆除新建 |