- 项目支出绩效评价报告

项目名称：电子化档案管理系统建设费用项目

项目单位：喀什地区公共资源交易中心

主管部门：喀什地区政务服务和公共资源管理局

项目负责人：黄子昊

填报时间：2024年04月11日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

根据《公共资源交易平台服务标准（试行）》发改办法规〔2019〕509号“应建立健全公共资源交易档案管理制度，按照一项一档的要求，将交易服务过程中产生的电子文档、纸质资料以及音视频等按有关规定统一归档”《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》发改法规规〔2022〕1117号“应当按照有关规定加强招标档案管理，及时收集、整理、归档招标投标交易和合同履行过程中产生的各种文件资料和信息数据，并采取有效措施确保档案的完整和安全，不得篡改、损毁、伪造或者擅自销毁招标档案。加快推进招标档案电子化、数字化。”《自治区深化公共资源交易平台整合共享工作方案》“抓紧解决公共资源交易平台电子档案、技术规范、信息安全等问题”等文件要求，应当加快推进招标档案电子化、数字化。

- 2. 主要内容及实施情况

本项目为建设公共资源交易电子化档案管理系统，实现招投标档案数字化转型，基于公共资源交易全流程电子化，实现招投标档案电子化自动归档收集、无限期保存和海量存储，确保交易档案的完整性、安全性和实用性。同时利用信息化手段，提升档案管理能力和调阅效率，做到管理流程规范化、调阅应用高效化，为行业主管部门、纪检监察部门提供更好的服务，进一步提升服务质量。

- 3.项目实施主体

喀什地区公共资源交易中心为差额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有6个办公室：综合保障服务科，交易业务科，政府采购科，交易见证科，交易管理科，网络信息技术科。

编制人数20人，其中：行政人员编制0人、工勤人、参公0人、事业编制20人。实有在职人数23人，其中：行政在职0人、工勤0人、参公0人、事业在职23人。离退休人员3人，其中：行政退休人员0人、事业退休3人。

- 4. 资金投入和使用情况

由于该项目资金为单位资金，因此没有资金文件，该项目预算安排金额共计518.13万元，为事业收入资金，最终确定项目资金总数为518.13万元。

截至2022年12月31日，实际支出518.13万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

在公共资源交易活动全过程中，通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储数字格式的各种信息记录，包括项目注册、招标公告、招标文件、投标文件、开评标记录、中标公示等交易活动记录及其他有关文件、资料。同时，将公共资源交易监控录像资料作为公共资源交易项目电子档案重要组成内容纳入电子文件归档范围

- 2.阶段性目标

目总预算资金120万元，其中：申请财政资金0万元、单位资金120万元。

本项目概算总计120万元，其中系统登录、档案配置、数据采集、档案归档、档案处置、档案统计、后台管理、目录配置等系统建设费用预计为120万元。

实施的前期准备工作：为确保电子化档案管理系统建设费用项目事前评估工作的客观公正，事前评估工作应当遵守严格、规范的工作程序。程序包括事前评估准备、事前评估实施、事前评估总结及撰写事前绩效评估报告四个阶段。本项目由组成的评估小组进行统一评估，项目评估时间为2022年10月9日——2022年10月26日。根据拟定的电子化档案管理系统建设费用项目工作方案，评估工作组收集审核项目资料，通过咨询专业人士、查阅资料、电话采访、集中座谈方式，多渠道获取项目信息，对项目进行讨论、评估。

具体实施工作：该项目先通过竞争性磋商方式采购，后来经过专家论证意见，变更了采购方式，经地区财政局同意后喀什地区公共资源交易中心电子档案项目采用单一来源方式于2023年4月5日至2023年4月12日在新疆政府采购网进行公示，公示期间未收到任何异议。此项目现已完成前期准备工作，经中心党支部讨论并根据项目具体要求编制完成单一来源采购文件，于6月6日经党组会会议审议通过后签订合同，按合同内容来实施项目。

验收阶段的具体工作：通过建设公共资源交易电子化档案管理系统，实现了招投标档案电子化自动归档收集、无限期保存和海量存储，确保了交易档案的完整性、安全性和实用性。同时利用信息化手段，有利于提升档案管理能力和调阅效率，做到管理流程规范化、调阅应用高效化，为行业主管部门、纪检监察部门提供更好的服务，进一步提升服务质量。负责档案管理的信息科人员黄露与电子档案建设对接人员孙世军做好了该项目的验收工作。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

高强任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

黄子昊任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

热西旦任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施电子化档案管理系统建设费用项目产生确保了交易档案的完整性、安全性和实用性。同时利用信息化手段，提升了档案管理能力和调阅效率。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过《公共资源交易平台管理暂行办法》文件立项，项目实施符合财政部要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：电子化档案管理系统建设费用项目预算安排120万元，实际支出120万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：该项目实施分为两部分，一是软件部分，二是硬件部分，通过建设一整套电子档案软件系统和采购相关硬件设备，完成电子档案的档案配置、档案接收、档案归档、档案利用、档案检索、档案处置、档案统计工作。

项目效益：通过实施此项目确保了交易档案的完整性、安全性和实用性。同时利用信息化手段，提升了档案管理能力和调阅效率等效益。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对电子化档案管理系统建设费用项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分98.5分，绩效等级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14.5分，得分率为96.66%。

（1）立项依据充分性：根据《公共资源交易平台服务标准（试行）》（发改办法规〔2019〕509号）“应建立健全公共资源交易档案管理制度，按照一项一档的要求，将交易服务过程中产生的电子文档、纸质资料以及音视频等按有关规定统一归档”要求以及结合中心贯彻执行国家和自治区有关公共资源交易服务的法律、法规和政策职责，并组织实施。围绕中心年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与主管局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上报党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：我单位根据电子化档案管理系统建设费用项目制定了实施方案，设置了软件建设数量指标，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：我单位将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但由于该项目主要购买一套软件，因此成本指标无法具体细化，根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。

（5）预算编制科学性：根据电子化档案管理系统建设费用项目测算表编制预算，预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目资金量与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与电子化档案管理系统建设费用项目实际实施方案相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分19分，得分率为95%。

（1）资金到位率：电子化档案管理系统建设费用项目预算金额为120万元，到位资金为120万元，到位率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：电子化档案管理系统建设费用项目预算编制较为详细，该项目预算金额为120万元，实际执行金额为120万元，执行率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：我单位制定了《喀什地区公共资源交易中心财经领导小组会议制度》、《喀什地区公共资源交易中心财务管理制度》等相关的制度和管理规定对经费使用进行规范管理，只要有资金支出都通过交易中心财经领导小组会议进行集体决策研究，大于5000元的资金上报主管局政务服务和公共资源管理局党组会进行决策研究，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：我单位制定了《喀什地区公共资源交易中心财务管理制度》，对中心事业收入资金以及财政拨款资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与中心主要分管领导沟通后，报财经领导小组会议研究，再上报中心支部会议进行“三重一大”事项研究，再通过局党组党组会议进行研究，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标扣1分，得4分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。

- 对于“产出数量”

软件建设数量指标，预期指标值为=1套，实际完成值为=1套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

档案利用率指标，预期指标值为>=95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，偏差原因：年初目标值设置偏低，导致指标完成率高于100%，改进措施：以后年度根据指标实际情况设置预期目标值，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

政府采购率（%）指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

档案保存年限指标，预期指标值为=10年，实际完成值为=10年，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

资金支付及时率指标，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

成本节约率（%）指标，预期指标值为>=0%，实际完成值为=0%，指标完成率为=100%，本年支付电子档案建设费用金额120万元，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

招标档案电子化、数字化指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

无经济效益指标。

（3）对于“生态效益指标”：

无生态效益指标。

（4）满意度指标分析

对于“满意度指标：工作人员满意度指标，该指标预期指标值为95%，实际完成值为100%，指标完成率为105%，偏差原因：年初目标值设置偏低，导致指标完成率高于100%，改进措施：以后年度根据指标实际情况设置预期目标值，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

实施效益得20分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

电子化档案管理系统建设费用项目预算120万元，到位120万元，实际支出120万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为101.3%，偏差率为1.3%。偏差原因：档案利用率指标和工作人员满意度指标年初目标设置偏低，导致指标实际完成率高于100%。改进措施：以后年度根据项目实际情况设置指标值。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目根据《公共资源交易平台服务标准（试行）》发改办法规〔2019〕509号“应建立健全公共资源交易档案管理制度，按照一项一档的要求，将交易服务过程中产生的电子文档、纸质资料以及音视频等按有关规定统一归档”《关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》发改法规规〔2022〕1117号“应当按照有关规定加强招标档案管理，及时收集、整理、归档招标投标交易和合同履行过程中产生的各种文件资料和信息数据，并采取有效措施确保档案的完整和安全，不得篡改、损毁、伪造或者擅自销毁招标档案。加快推进招标档案电子化、数字化。”《自治区深化公共资源交易平台整合共享工作方案》“抓紧解决公共资源交易平台电子档案、技术规范、信息安全等问题”等文件要求，应当加快推进招标档案电子化、数字化等要求，能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与项目实施单位国泰新点公司的沟通，确保项目按进度实施。

（二）存在问题及原因分析

一是预算编制有待进一步优化和细化并对各项指标和指标值要进一步完善，二是是缺少带着问题去评价的意识，三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

# 七、有关建议

1.进一步细化预算编制工作，确实加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；在日常预算管理中，要进一步加强预算执行情况分析，如需调整绩效目标，应及时完成调整，减少成本，使资金效益最大化。

2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查分析情况