- 项目支出绩效评价报告

项目名称：中央优抚事业单位补助项目（喀什军供站建设项目）

项目单位：喀什军用饮食供应站

主管部门：地区退役军人事务局

项目负责人：常宁

填报时间：  2024  年4  月  1日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价中央优抚事业单位补助项目（喀什军供站建设项目）实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，可提高军供站的军供保障能力，军供站的站内环境改善。

- 2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要服务于军供站的发展。信息化建设项目符合军供站现代化建设的，基础设施维修项目提高军供站的军供保障能力，改善站内环境。

- 3.项目实施主体

喀什军用饮食供应站为全额事业单位，编制人数8人，其中：事业编制6人。实有在职人数6人，其中：事业在职6人。离退休人员1人，其中：事业退休1人。

- 4. 资金投入和使用情况

新财社【2023】98号共安排下达资金150万元，为中央优抚事业补助资金，最终确定项目资金总数为150万元。

截至2023年12月31日，实际支出61.78万元，预算执行率41.19%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

加强军供站基础设施建设，提高军供站工作效率，推动军供站管理服务科学化、规范化，更好地支持国防和军队建设，服务军队练兵打仗。

- 2.阶段性目标

实施的前期准备工作：

单位收到《关于下达中央优抚事业单位补助资金的通知》（新材社【2023】98号）文件后，及时对接财政相关业务科室，制定科学合理的实施方案及目标表。

具体实施工作：

通过地区公共资源交易中心公开招标信息化建设项目，通过线下三家招投标及召开会议确实基础设施维修项目实施的单位，经党组会研究确定实施单位。

验收阶段的具体工作：

信息化建设项目已完成但还未验收，基础设施维修项目已实施完成也已验收合格。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

伍万峰任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

常宁、高永军任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

赵焕丽任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施中央优抚事业资金项目提高了军供站的军供保障能力，站内环境和基础设施得到改善。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过新财社【2023】98号立项，项目实施符合文件要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：中央优抚事业单位资金项目预算安排150万元，实际支出61.78万元，预算执行率41.19%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：信息化建设12套、基础设施维修1项，基础设施维修项目已完成也已完成验收，验收合格率100%。

项目效益：通过实施信息化建设和基础设施维修项目，提高了军供站的现代化建设要求，站内的基础设施得到改善。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对中央优抚事业资金进行客观评价，最终评分结果：评价总分89.9分，绩效等级为“良”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：根据《关于下达中央优抚事业单位补助资金的通知》（新材社【2023】98号）文件精神结合军供站职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据《关于下达中央优抚事业单位补助资金的通知》（新材社【2023】98号）文件精神，决策依据文件精神和经费预算，经过与财务分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了中央优抚事业单位补助项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：将中央优抚事业单位补助项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与《关于下达中央优抚事业单位补助资金的通知》（新材社【2023】98号）文件精神匹配，信息化建设12套和基础设施维修1项与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：信息化建设120万元和基础设施维修30万元与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17分，得分率为85%。

（1）资金到位率：预算资金150万元，实际到位资金150万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%，财政资金足额拨付到位，军供站及时足额按照合同约定将专项资金拨付给实施单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：实际到位资金150万元，实际支出资金61.78万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=41.19%，预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣3分，得0分。

（3）资金使用合规性：制定了《军供站项目建设业务职责》和《军供站财务管理制度》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了《军供站合同管理制度》、《军供站财务管理制度》，对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：军供站提出经费预算支出可行性方案，经过与财务分管领导沟通后，报党组会会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分37.9分，得分率为84.22%。

- 对于“产出数量”

信息化建设指标，预期指标值为等于12套，实际完成值为12套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

基础性设施维修改造指标，预期指标值为等于1项，实际完成值为1项，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，基础设施维修项目已完成也已完成验收，验收合格率100%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

资金及时到位率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

信息化建设成本指标，预期指标值为小于等于120万元，实际完成值为35.87万元，指标完成率为29.89%。该指标存在偏差，偏差原因：支付前期35%的费用。改进措施：及时支付资金款项。根据评分标准，该指标扣3分，得0分。

基础性设施维修改造成本指标，预期指标值为小于等于30万元，实际完成值为25.91万元，指标完成率为86.37%。该指标存在偏差，偏差原因：中标价格25.91万元。改进措施：加强预算绩效水平。根据评分标准，该指标扣4.1分，得7.9分。

合计得7.9分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

发挥军供站作用指标，该指标预期指标值为发挥，实际完成值为基本达成目标，指标完成率为95%，该指标有偏差，偏差原因：项目已基本完成，还未验收。改进措施;及时对接，按时完成验收工作。与预期指标不一致，根据评分标准，该指标扣分，得10分。

（2）对于“经济效益指标”：

- 无

- （3）对于“生态效益指标”：

- 无

（4）满意度指标分析

对于“满意度指标：过往部队官兵满意率，该指标预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

中央优抚事业项目预算150万元，到位150万元，实际支出61.78万元，预算执行率为41.19%，项目绩效指标总体完成率为88.91%，偏差率为47.72%,偏差原因项目已基本完成，还未验收，资金还未支付，采取的措施及时对接，按时完成验收工作，及时支付资金。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《中央优抚事业单位补助项目项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。

二是项目已基本完成，还未验收。

# 七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案等稳步推进工作。

2.及时对接，按时完成验收工作。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查分析情况