- 项目支出绩效评价报告

项目名称：2023年援疆统筹资金（第一批）项目

项目单位：喀什地区发展和改革委（本级）

主管部门：喀什地区发展和改革委（本级）

项目负责人:王   莉

填报时间：  2023 年 2 月 10 日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2023年援疆统筹资金（第一批）项目，实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，利于完善喀什地区铁路线站点布局，缓解现有公路运力不足的压力。

- 2. 主要内容及实施情况

本项目主要内容为编制巴楚至莎车铁路可行性研究报告，该项目辐射兵地两市（喀什市、图木舒克市）四县（巴楚、岳普湖、麦盖提、莎车）六团（42团、45团、46团、48团、49团、54团）近200万人口。划分为两段，其中：图木舒克至巴楚段起点位于图木舒克市火车站，接至巴楚县火车站；巴楚至莎车段起点位于巴楚县火车站，终点位于莎车县火车站，全长约258公里，设计速度160公里/小时，总投资91.5亿元。更有利于强化兵地之间的战略支援作用，促进南疆兵团师市更好的履行“三大功能”、发挥“四大作用”，对于实现社会稳定和长治久安总目标具有重大的政治意义、现实意义和长远意义。

- 3.项目实施主体

喀什地区发展和改革委为行政单位，纳入2022年部门决算编制范围的有20个办公室：办公室、综合科、产业科、环资科、能源局、信息中心、一带一路科、农经科、援疆办、能水农价科、投资科、体改科、成本监审科、价格科、经贸科、代赈办、社发科、收费科、项目中心、经动办。

编制人数89人，其中：行政人员编制33人、工勤8人、参公19人、事业编制29人。实有在职人数62人，其中：行政在职25人、工勤3人、参公13人、事业在职21人。离退休人员37人。

- 4. 资金投入和使用情况

喀地财建（2023）57号文件共安排下达资金888万元，为援疆资金，最终确定项目资金总数为888万元。

截至2023年12月31日，实际支出888万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

- 该项目的建设与喀什机场、图木舒克机场、莎车机场、巴莎高速公路、喀麦高速公路、S234省道、G217国道以及现在运行的南疆铁路、规划建设中的中吉乌铁路共同组成南疆立体交通体系和内通外联的路网循环，不仅有利于完善喀什地区铁路线站点布局，缓解现有公路运力不足的压力，有效满足各族群众生产生活、就业出行、社会消费旅游等发展需求，提升区域内的经济协作和对外开放水平；

- 2.阶段性目标

实施的前期准备工作：将该项目纳入国家发展改革委印发的《“十四五”新疆重大基础设施高质量发展实施方案》《自治区“十四五”国民经济和社会发展规划》《自治区“十四五”综合立体交通规划》，是自治区和地区“十四五”规划重点项目，也是自治区“十四五”重大基础设施建设项目。

具体实施工作：编制完成《巴莎铁路可行性研究报告》1份，支付资金888万元。

验收阶段的具体工作：编制巴楚至莎车铁路可行性研究报告的合格率达100%，进一步完善了喀什地区铁路线站点布局，缓解了现有公路运力不足的压力，有效满足各族群众生产生活、就业出行、社会消费旅游等发展需求，提升了区域内的经济协作和对外开放水平。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、历史标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

孙东华任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

卿白青任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

冯洋洋任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施2023年援疆统筹资金（第一批）项目，对于实现社会稳定和长治久安总目标具有重大的政治意义、现实意义和长远意义。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：巴楚—莎车铁路项目是喀和铁路与南疆铁路间的便捷联络线，目前，该项目已纳入国家发展改革委印发的《“十四五”新疆重大基础设施高质量发展实施方案》《自治区“十四五”国民经济和社会发展规划》《自治区“十四五”综合立体交通规划》，是自治区和地区“十四五”规划重点项目，也是自治区“十四五”重大基础设施建设项目。项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：2023年援疆统筹资金（第一批）项目预算安排888万元，实际支出888万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：编制完成了项目可行性研究报告1份，报告质量合格率达100%。

项目效益：通过实施此项目产生了社会效益，不仅有利于完善喀什地区铁路线站点布局，缓解现有公路运力不足的压力，有效满足各族群众生产生活、就业出行、社会消费旅游等发展需求，提升区域内的经济协作和对外开放水平；更有利于强化兵地之间的战略支援作用，促进南疆兵团师市更好的履行“三大功能”、发挥“四大作用”，对于实现社会稳定和长治久安总目标具有重大的政治意义、现实意义和长远意义。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。2023年援疆统筹资金（第一批）项目《新建铁路图木舒克至莎车线预可行性研究报告》通过评审。加快推进了项目前期工作，为争取项目早日开工建设打下了基础。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：根据《自治区发展改革委关于下达2022年第一批自治区预算内前期投资计划的通知》（新发改投资〔2022〕117号）、《喀什地区发展改革委关于下达2022年第一批自治区预算内前期费投资计划的通知》（喀发改投资〔2022〕108号），结合地区发改委优化基础产业布局的职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与行署分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，再上党组会研究确定2023年援疆统筹资金（第一批）项目的最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：《新建铁路图木舒克至莎车线预可行性研究报告》通过评审。为加快推进项目前期工作，争取项目早日开工建设，制定了《2023年援疆统筹资金（第一批）项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：

将2023年援疆统筹资金（第一批）项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设置了4个一级指标，6个二级指标，8个三级指标。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，2023年援疆统筹资金（第一批）项目与《新建铁路图木舒克至莎车线预可行性研究报告》编制相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：共到位资金888万元，其中项目可行性研究报告完成初稿分配资金700万元，项目可行性研究报告完成尾款分配资金188万元，补贴资金与实际产生费用相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。

（1）资金到位率：预算资金888万元，实际到位资金888万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。援疆资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：实际到位资金888万元，实际执行资金888万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=100%。预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：根据《喀什地区发展和改革委员会机关财务管理办法（试行）》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：根据《喀什地区发展和改革委员会项目实施管理办法（试行）》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：由喀什地区发展和改革委员会下属科室产业科提出经费预算支出方案，经过与行署分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。

- 对于“产出数量”

编制完成项目可行性研究报告数指标，预期目标值等于1个，实际完成值1个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

项目验收合格率（%）指标，预期目标值等于100%，实际完成值100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

资金支付及时率（%）指标，预期目标值等于100%，实际完成值100%，指标完成率为100%，与预期目标指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

项目可行性研究报告完成初稿支付成本指标，预期指标值为等于700万元，实际完成值为等于700万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。

项目可行性研究报告支付尾款费用成本指标，预期指标值等于188万元，实际完成值为188万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。

合计得15分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

改善喀什地区交通公共服务水平指标，预期目标值改善，实际完成值改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

经济合作试验区建设进度达标率指标预期目标值促进，实际完成值促进，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）对于“可持续影响指标”：

无

- （3）对于“经济效益指标”：

无

- 对于“生态效益指标”：

无

2.满意度指标:

对于满意度指标：群众满意度预期目标值大于等于95%，实际完成值100%，指标完成率为105%，偏差在合理范围内。偏差原因：满意度指标设置过低。改进措施：提高满意度指标的设置。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

2023年援疆统筹资金（第一批）项目预算888万元，到位888万元，实际支出888万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100.7%，偏差率为0.7%，偏差原因为部分指标设置过低。改进措施：根据实际情况合理设置，并且提高完成率。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《2023年援疆统筹资金（第一批）项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是工作程序规范。2023年援疆统筹资金（第一批）项目能够及时高效完成，一是及时通过地区发改委党组会议，确定喀什地区发展和改革委员会主要领导董有华书记亲自挂帅，分管领导冯志远主任具体负责，从项目到资金，均能很好的执行。二是能够严格按照公开招标流程，委托代理招投标公司开展招投标工作，地区发改委产业科跟进督促，确保规划编制工作高效及时完成。

（二）存在问题及原因分析

需对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，比如质量指标和满意度指标设置就不是很合理，导致后期项目完成后印证资料不好收集。

# 七、有关建议

项目绩效程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，绩效目标设置更加符合项目实际。严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查问卷

附件1：综合评分表

| 2023年援疆统筹资金（第一批）项目综合评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制（3分） | ①预算编制是否经过科学论证得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | ①预算资金分配依据是否充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得1分，否则不得分。 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。 | 4 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得3分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 制度执行（5分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1.5分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续是否完备得1.5分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得1分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得1分，否则不得分。 | 5 |
| 产出（45分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①编制完成项目可行性研究报告数指标,完成该指标得满分（5分）,否则不得分； ②预期目标值等于1个，实际完成值1个,完成该指标得满分（5分）,否则不得分； ③与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 项目验收合格率（%）指标，预期目标值等于100%，实际完成值100%，指标完成率为100%，完成该指标得满分（10分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 资金支付及时率（%）指标，预期目标值等于100%，实际完成值100%，指标完成率为100%，完成该指标得满分（10分）否则不得分； | 10 |
|  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（15分） | 成本节约率（15分） | ①项目可行性研究报告完成初稿支付成本指标，预期指标值为等于700万元，实际完成值为等于700万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。 ②项目可行性研究报告支付尾款费用成本指标，预期指标值等于188万元，实际完成值为188万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。 | 15 |
| 效益（20分） | 项目效益（20分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：无 | 10 |
|  |  |  | ②社会效益：改善喀什地区交通公共服务水平指标，预期目标值改善，实际完成值改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分； 促进经济合作试验区建设进度达标率指标预期目标值促进，实际完成值促进，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分： |  |
|  |  |  | ③生态效益：无 |  |
|  |  |  | ④可持续影响：无 |  |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，群众满意度达到%： | 10 |
|  |  |  | ①指标完成率大于等于95%，得10分； |  |
|  |  |  | ②指标完成率小于95%大于等于85%，得8分； |  |
|  |  |  | ③指标完成率小于85%大于等于70%，得5分； |  |
|  |  |  | ④指标完成率小于等于70%，不得分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  | 100 |

附件2：满意度调查问卷