- 项目支出绩效评价报告

项目名称：2021年喀什地区培育航线补贴项目

项目单位：喀什地区发展和改革委（本级）

主管部门：喀什地区发展和改革委（本级）

项目负责人:王   莉

填报时间：2023年2月10日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价2021年喀什地区培育航线补贴项目，实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，利于改善喀什地区航空运输服务水平和航线网络布局，丰富喀什至国内主要城市及核心区域航线，发挥航空推进喀什地区经济社会高质量发展作用。

- 2. 主要内容及实施情况

根据《关于印发<喀什地区客货运航线补贴实施方案>的通知》（喀署办规〔2022〕3号）文件要求（以下简称“《实施方案》”），通过对航空公司在喀什机场、莎车机场和塔什库尔干机场需要支持培育的航线和过夜运力给予补助，完善地区航线网络布局，优化客货运航班结构，充分发挥航空推进喀什地区经济高质量发展的作用，给予南航过夜运力补贴。支付南航过夜航班补贴，支付南航两架过夜航班补贴共400万元。

喀什地区需向15家航空公司兑付2022年6月4日至7月20日期间国内客运航班运行补贴资金972.39万元，其中：中央财政补贴（80%）部分777.91万元，地方配套（20%）部分194.48万元。第二阶段国内客运航线运行补贴资金地方配套部分194.48万元，从地区培育航线项目资金中支付。

根据《喀什地区支持新开辟航线专项补贴资金管理办法（暂行）》（喀署办规〔2021〕3号），与新疆天顺供应链股份有限责任公司签订了《喀什-列日货运航线合作协议》，拨付喀什-列日货运航线补贴196万元。

- 3.项目实施主体

喀什地区发展和改革委为行政单位，纳入2022年部门决算编制范围的有20个办公室：办公室、综合科、产业科、环资科、能源局、信息中心、一带一路科、农经科、援疆办、能水农价科、投资科、体改科、成本监审科、价格科、经贸科、代赈办、社发科、收费科、项目中心、经动办。

编制人数89人，其中：行政人员编制33人、工勤8人、参公19人、事业编制29人。实有在职人数62人，其中：行政在职25人、工勤3人、参公13人、事业在职21人。离退休人员37人。

- 4. 资金投入和使用情况

根据自治区财政厅《关于清算国内客运航班运行财政补贴资金的通知》（新财建〔2023〕28号）、《关于转发<关于阶段性实施国内客运航班运行财政补贴的通知>的通知》（新财建〔2022〕79号）,共安排下达资金4252.883372万元，为援疆资金，最终确定项目资金总数为4252.883372万元。

截至2023年12月31日，航线补贴资金4252.88万，实际支出790.48万元，预算执行率18.58%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

- 1.项目绩效总目标

2021年喀什地区培育航线补贴项目总投资4252.88万元，国际货运航线补贴2000万元。可有效改善喀什地区航空运输服务水平。

- 2.阶段性目标

2021年喀什地区培育航线补贴项目总投资4252.88万元，国际货运航线补贴2000万元。本年支付790.48万元，分别为支付南航两架过夜航班补贴共400万元；第二阶段国内客运航线运行补贴资金地方配套部分194.48万元；拨付喀什-列日货运航线补贴196万元。

航线培育有利于进一步完善航线网络布局，优化客货运航班结构，依托喀什航空口岸、喀什经济开发区、综合保税区优势，充分发挥航空在推进喀什地区经济高质量发展、构建“多式联运”物流体系和现代化综合交通网络中的重要作用，有利于进一步提高喀什至国内外航线网络覆盖范围，提高喀什航空网络通达性、保障性，有利于实现喀什全方位对外开放，充分发挥地缘区位优势，形成覆盖南疆、连通北疆、面向中亚南亚、延伸至欧洲的国际物流枢纽区域中心。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：通过整理本项目相关资料和数据，评价数量指标的完成情况；通过分析项目的实施情况与绩效目标实现情况，评价项目实施的效果；通过分析项目资金使用情况及产生的效果，评价预算资金分配的合理性。

公众评判法：评价组采用实地访谈、远程访谈相结合方式，对本项目的实施情况进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式，对受益对象开展满意度调查，进行综合评价。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准、历史标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。

第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

孙东华任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

卿白青任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

冯洋洋任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

2022年行署出台《关于印发<喀什地区客货运航线补贴实施方案>的通知》（喀署办规〔2022〕3号），随着塔什库尔干红其拉甫高高原机场通航运营以及通用机场群加快建设，现行补贴标准难以解决高原机场航班运行成本较高、航线培育周期较长、难度大的问题，不能维持航线稳定运营，且补贴范围未涉及通用机场。为加快民航事业发展，鼓励和吸引航空公司执行喀什客货运航线航班，积极推动喀什地区旅游、商贸及航空物流等相关产业发展，在借鉴疆内疆外同等机场补贴模式的基础上，制定航线补贴办法，按照航线补贴支付790.48万元。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：通过航线补贴资金奖励,充分发挥航空在服务社会稳定和长治久安总目标，推进经济高质量发展，促进喀什旅游业发展，构建“多式联运”物流体系中的重要作用，为进一步完善航线网络布局，优化客货运航班结构。

项目过程：截至2023年12月31日，航线补贴资金4252.88万，实际支出790.48万元，预算执行率18.58%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：本年支付790.48万元，分别为支付南航两架过夜航班补贴共400万元；第二阶段国内客运航线运行补贴资金地方配套部分194.48万元(海南航空航线补贴40450.4元、华夏航空航线补贴189465.64元、四川航空航线补贴62882.6元、天津航空航线补贴57445.76元、乌鲁木齐航空航线补贴45865.82元，东方航空航线补贴718562.07元、南方航空航线补499634.32元、江西航空航线补贴8730.85元、西部航空航线补贴17317.36元、浙江长龙航空航线补贴68241.18元、山东航空航线补贴4854.59元、长安航空航线补贴10464.91元、春秋航空航线补贴44668.2元、青岛航空航线补贴12904.33元、国际航空航线补贴163338.68元)；拨付喀什-列日货运航线补贴196万元（汉通跨境物流196万元）。

项目效益：加快喀什地区民航事业发展，鼓励和吸引航空公司增加飞抵喀什地区的客货运航线航班，积极推动喀什地区旅游、商贸及航空物流等相关产业的发展，进一步完善航线网络布局，优化客货运航班结构，构建“多式联运”物流体系和现代化综合交通网络。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。

2021年喀什地区培育航线补贴项目《航线补贴办法》正在修订，部分国际、国内客运、货运航线暂停，导致该项目未达成年度指标。改进措施：2024年国际、国内航线全部恢复后尽快审核相关航班的执飞率。该项目最终评分62分，绩效评级为“差”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：根据《自治区发展改革委关于下达2022年第一批自治区预算内前期投资计划的通知》（新发改投资〔2022〕117号）、《喀什地区发展改革委关于下达2022年第一批自治区预算内前期费投资计划的通知》（喀发改投资〔2022〕108号），结合地区发改委优化基础产业布局的职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与行署分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上2023年5月24、9月1日党组会研究确定2021年喀什地区培育航线补贴项目项目的最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：借鉴疆内疆外同等机场补贴模式，结合喀什实际，制定《航线补贴管理办法》明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性：

将2021年喀什地区培育航线补贴项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，设置了4个一级指标，6个二级指标，7个三级指标。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，2021年喀什地区培育航线补贴项目与实际补贴相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：参照国内、疆内其他区域航空航线补贴标准，补贴南航两架过夜航班与实际产生费用相适应；补贴16家航空公司与实际产生费用相适应；补贴喀什-列日货运航线与实际产生费用相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分17分，得分率为85%。

（1）资金到位率：资金预算4252.88万元，实际到位4252.88万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。援疆资金足额拨付未到位，根据评分标准，该指标得3分。

（2）预算执行率： 资金预算4252.88万元，实际执行790.48万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=18.58%。预算编制较为详细，项目资金支出总体未能够按照预算执行，根据评分标准，该指标扣3分，得0分。

（3）资金使用合规性：根据《喀什地区发展和改革委员会机关财务管理办法（试行）》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：根据《喀什地区发展和改革委员会项目实施管理办法（试行）》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：由喀什地区发展和改革委员会下属科室产业科提出经费预算支出方案，经过与行署分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分10分，得分率为22.22%。

- 对于“产出数量”

补贴航空公司个数指标，预期目标值大于等于16家，实际完成值等于16个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

补贴航线个数指标，预期目标值大于等于2条，实际完成值等于2个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

航班执飞率指标，预期目标值等于100%，实际完成值等于18.58%，指标完成率为18.58%，未达预期目标，存在偏差，偏差原因：2023年我区首次推行航空航线补贴政策，对总体经济环境把控不清，对航空公司实际运行成本不明，导致航空公司执飞率较低，暂停部分国际、国内客运、货运航线暂停，导致航班执飞率未达成年度指标。改进建议：2024年我区根据实际情况，综合考虑喀什地区经济发展要求，逐步完善并重新修订《航线补贴办法》，对于已经暂停部分国际、国内客运、货运航线，督促航空公司尽快执飞。，根据评分标准，该指标扣分，得0分。

合计得0分。

- 对于“产出时效”：

航班通航及时率指标，预期目标值等于100%，实际完成值等于18.58%，指标完成率等于18.58%，未达预期目标，存在偏差，偏差原因：2023年我区首次推行航空航线补贴政策，对总体经济环境把控不清，对航空公司实际运行成本不明，导致航空公司执飞率较低，暂停部分国际、国内客运、货运航线暂停，导致航班通航及时率未达成年度指标。改进建议：对于已经暂停部分国际、国内客运、货运航线，督促航空公司尽快执飞。2024年国际、国内航线全部恢复后尽快审核相关航班的执飞率。根据评分标准，该指标扣分，得0分。

合计得0分。

（4）对于“产出成本”：

预算控制率指标，预期指标值小于等于100%，实际完成值等于18.58%，指标完成率等于18.58%，未达预期目标，存在偏差偏差原因：2023年我区首次推行航空航线补贴政策，对总体经济环境把控不清，对航空公司实际运行成本不明，导致航空公司执飞率较低，暂停部分国际、国内客运、货运航线暂停，导致该项目相关成本未支付，未达成年度指标。改进建议：根据执飞率以及航空公司实际为喀什地区经济发展带来的效益，据实支付资金，提高指标总体完成率。根据评分标准，该指标扣分，得0分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

1.实施效益指标：

（1）对于“社会效益指标”：

无

（2）对于“可持续影响指标”：

无

- （3）对于“经济效益指标”：

改善喀什地区航空运输服务平指标，预期目标值改善，实际完成值改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

- 对于“生态效益指标”：

无

2.满意度指标:

对于满意度指标：航空公司满意度预期目标值大于等于95%，实际完成值100%，指标完成率为105%，偏差在合理范围内。偏差原因：满意度指标设置过低。改进措施：提高满意度指标。根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

航线补贴资金4252.88万，实际支出790.48万元，预算执行率为18.58%，指标总体完成率为65.9%,偏差率47.32%。偏差原因：2023年我区首次推行航空航线补贴政策，对总体经济环境把控不清，对航空公司实际运行成本不明，导致航空公司执飞率较低，暂停部分国际、国内客运、货运航线暂停，导致该项目未达成年度指标。改进建议：2024年我区根据实际情况，综合考虑喀什地区经济发展要求，逐步完善并重新修订《航线补贴办法》，对于已经暂停部分国际、国内客运、货运航线，督促航空公司尽快执飞。2024年国际、国内航线全部恢复后尽快审核相关航班的执飞率，根据执飞率以及航空公司实际为喀什地区经济发展带来的效益，据实支付资金，提高指标总体完成率。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《2023年援疆统筹资金（第一批）项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是工作程序规范。能够及时推进，一是及时通过地区发改委党组会议，确定喀什地区发展和改革委员会主要领导董有华书记亲自挂帅，分管领导冯志远主任具体负责，从项目到资金，均能很好的执行。二是能够严格按照航空公司执飞率，严格审核航空公司飞行补贴，地区发改委产业科跟进督促，确保该项工作高效推进。

（二）存在问题及原因分析

2023年我区首次推行航空航线补贴政策，对总体经济环境把控不清，对航空公司实际运行成本不明，导致航空公司执飞率较低，暂停部分国际、国内客运、货运航线暂停，导致该项目未达成年度指标。2024年需对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，比如16家航空的补贴数量是否合理，部分公司不配合我区航空航线补贴政策，是否将其纳入补贴范围。

# 七、有关建议

提请喀什地区发改委党组会议研究决定，该项目实施的可行性，必要性，资金配置的合理性，反思2023年该项目进度慢的具体原因，进一步规范项目绩效程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，绩效目标设置更加符合项目实际。严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件1：综合评分表

附件2：满意度调查问卷

| 附件1：综合评分表 2021年喀什地区培育航线补贴项目综合评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 得分 |
| 决策（15分） | 项目立项（5分） | 立项依据充分性（3分） | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得1分，否则不得分； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求得0.5分，否则不得分； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需得0.5分，否则不得分； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得0.5分，否则不得分； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复0.5分，否则不得分. | 3 |
|  |  | 立项程序（2分） | ①项目是否按照规定的程序申请设立得1分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求得0.5分，否则不得分； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得0.5分，否则不得分。 | 2 |
|  | 绩效目标（5分） | 绩效目标合理性（3分） | ①项目是否有绩效目标得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性得1分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得1分，否则不得分；。 | 3 |
|  |  | 绩效指标明确性（2分） | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得0.5分，否则不得分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应得0.5分，否则不得分； | 2 |
|  | 资金投入（5分） | 预算编制（3分） | ①预算编制是否经过科学论证得0.5分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配得0.5分，否则不得分； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制得1分，否则不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | ①预算资金分配依据是否充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应得1分，否则不得分。 | 2 |
| 过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率（3分） | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金得2分，否则不得分；预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金得1分，否则不得分。 | 3 |
|  |  | 预算执行率（3分） | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%得2分，否则不得分；实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金得1分，否则不得分。 | 0 |
|  |  | 资金使用合规性（4分） | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得1分，否则不得分； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分。 | 4 |
|  | 组织实施（10分） | 管理制度健全性（5分） | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度得2分，否则不得分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得3分，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 制度执行（5分） | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定得1.5分，否则不得分； ②项目调整及支出调整手续是否完备得1.5分，否则不得分； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档得1分，否则不得分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位得1分，否则不得分。 | 5 |
| 产出（45分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | ①补贴航空公司个数指标，预期目标值大于等于16家，实际完成值等于16个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分； ②补贴航线个数指标，预期目标值大于等于2条，实际完成值等于2个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 10 |
|  |  |  | 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 |  |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 航班执飞率指标，预期目标值等于100%，实际完成值等于18.58%，指标完成率为18.58%，未达预期目标，根据评分标准，该指标扣分，得0分。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 | 0 |
|  |  |  | 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 航班通航及时率指标，预期目标值等于100%，实际完成值等于18.58%，指标完成率等于18.58%，未达预期目标，根据评分标准，该指标扣分，得0分。 | 0 |
|  |  |  | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
|  | 产出成本（15分） | 成本节约率（15分） | 预算控制率指标，预期指标值小于等于100%，实际完成值等于18.58%，指标完成率等于18.58%，未达预期目标，根据评分标准，该指标扣分，得0分。 | 0 |
| 效益（20分） | 项目效益（20分） | 实施效益（10分） | ①经济效益：改善喀什地区航空运输服务平指标，预期目标值改善，实际完成值改善，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。 | 10 |
|  |  |  | ②社会效益：无 |  |
|  |  |  | ③生态效益：无 |  |
|  |  |  | ④可持续影响：无 |  |
|  |  | 满意度（10分） | 根据问卷调查，航空公司满意度达到满意的人数： | 10 |
|  |  |  | ①指标完成率大于等于95%，得10分； |  |
|  |  |  | ②指标完成率小于95%大于等于85%，得8分； |  |
|  |  |  | ③指标完成率小于85%大于等于70%，得5分； |  |
|  |  |  | ④指标完成率小于等于70%，不得分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |  | 62 |

附件2：满意度调查问卷