附件2：

- 喀什地区财政局系统IT日志中心系统项目

- 支出绩效评价报告

项目名称：喀什地区财政局系统IT日志中心系统项目

项目单位：新疆维吾尔自治区喀什地区财政局

主管部门：喀什地区财政局（本级）

项目负责人：郄站滨

填报时间：2023年3月20日

# 一、基本情况

（一）项目概况

- 1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，按照自治区财政厅网络信息安全建设部署工作要求，喀什地区财政系统尤其是各县市财政系统，目前在网络信息安全建设方面存在较多安全隐患，如网络安全设备陈旧、无数据安全分析、外部非法入侵预警欠缺、人员业务能力较差等，对喀什地区财政系统网络信息安全造成严重影响。为保障喀什地区财政业务系统平稳运行，杜绝网络安全隐患，提升财政数据安全性。日志数据是运维数据的重要组成部分，记录了系统的运行情况、用户访问行为、应用异常信息等。当前日志数据是监管检查、运维分析的主要手段。外部监管、稽核等部门对我单位的日志管理、合规检查审计提出了明确的要求。运维分析方面，数据中心同样对应用故障的日志监控、故障分析有迫切的需求。

随着分布式技术、流处理技术及大数据分析技术的发展，传统日志面临的数据分散、收集困难；日志类型多，无法识别多种日志格式；日志量大、数据处理效率低等问题均有可行的解决方案，并推动日志工具的不断完善，也为日志管理及分析需求的实现提供了可能。目前同业已逐步引入日志分析平台，已满足各类日志归档及分析的业务需求。综上所述，为满足我单位关于日志归档、检查审计和辅助监控分析等需求，拟建立日志中心对日志进行集中管理及分析。

- 2. 主要内容及实施情况

本项目建设主要服务提升喀什地区财政系统网络安全防范能力，对业务系统，堡垒机，安全设备，网络设备，硬件，操作系统，中间件，数据库，应用等系统满足《网络安全法》要求，计划在一期在疏勒县作为数据接收及转发中心部署一台服务器，运维中心部署一台服务器用于统一接收管理，二期在喀什市作为数据接收及转发中心部署一台服务器，三期在开发区及塔什库尔干塔吉克自治县作为数据接收及转发中心各部署一台服务器，实现对相关设备日志进行集中存储和分析，提升整体运维能力。根据每期建设需求部署相应日志系统，要求每节点每日增10GB日志使用无限期，不限设备类型，不限节点授权，授权文件需原厂盖章，并提供产品叁年维保服务，同事提供现场培训。

- 3.项目实施主体

为保障喀什地区财政业务系统平稳运行，杜绝网络安全隐患，提升财政数据安全性，购买IT日志中心系统一套，费用124.32万元，用于保障喀什地区财政系统网络信息安全。

- 资金投入和使用情况

喀地财发〔2023〕1号共安排下达资金155万元，为财政拨款资金，经过目标调整，最终确定项目资金总数为124.32万元。

截至2023年12月31日，实际支出124.32万元，预算执行率100%。该项目主要用于购买IT日志中心系统一套：日志易日志搜索分析软件，地区中心1套；日志易日志搜索分析软件，12县市+开发区服务器7台，总计124.32万元。

（二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

为保障喀什地区财政业务系统平稳运行，杜绝网络安全隐患，提升全区财政数据安全性，购买IT日志中心系统一套：喀什地区财政局系统IT日志中心系统，地区中心1套、日志易日志搜索分析软件，12县市+开发区服务器7台。用于保障喀什地区财政系统网络信息安全。

- 2.阶段性目标

- 实施的前期准备工作：进行详细的调查，按照项目实施要求撰写项目实施方案，做好编制计划，完成以上工作之后要进行审核。

- 具体实施工作：为保障喀什地区财政业务系统平稳运行，杜绝网络安全隐患，提升财政数据安全性，购买IT日志中心系统一套，喀什地区财政局系统IT日志中心系统，地区中心1套30万元、日志易日志搜索分析软件，12县市+开发区8万元/个=104万元、服务器7台，每台3万元，共21万元，总计155万元。

- 验收阶段的具体工作：对项目实施进行核对，确保实际的与订购或生产计划一致、检查数量、种类、规格等，以及确认是否符合预定的质量标准。质量进行技术测试，以确认技术性能和运行状态是否正常。将错误告警推送至消息中心进行统一处理，结合大数据技术提供更全面、更及时、更准确的历史日志、实时日志和智能分析结果。能够通过服务器日志发现端口扫描和非法入侵信息。查看防火墙、网络设备、服务器日志来进行安全跟踪分析为信息安全合规审计提供数据依据。

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

- 1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

- 2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

- 3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准

- 1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

- 3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

张进寨任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

郄战滨任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

董浩生任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过项目实施喀什地区财政局系统IT日志中心系统项目，可满足保障喀什地区财政业务系统平稳运行需求，杜绝网络安全隐患，提升财政数据安全性，购买IT日志中心系统一套，支付资金124.32万元，目的是用于保障喀什地区财政系统网络信息安全。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要根据自治区统一安排立项，项目实施符合绩效管理要求，项目立项依据充分，立项程序规范。

项目过程：喀什地区财政局系统IT日志中心系统项目预算安排124.32万元，实际支出124.32万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：喀什地区财政局系统IT日志中心系统项目购买地区中心1套30万元、日志搜索分析软件，12县市+开发区8万元/个=104万元、服务器7台，每台3万元，共21万元，总计155万元。

项目效益：通过实施喀什地区财政局系统IT日志中心系统项目产生实现日志数据的近线存储，快速归档，满足多样化的日志采集及归档需求。实现敏感信息、异常登录、操作风险的检查分析，满足合规检查需求。支持各类日志（系统，网络、应用及运维操作日志）的审计查询，日志数据导出，报表展示等功能。实现应用故障的辅助监控与统计分析，辅助业务指标、系统性能指标分析，实现与集中监控系统、运维分析等系统对接效益。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对喀什地区财政局系统IT日志项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99分，绩效等级为“优”。

# 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分14分，得分率为93.33%。

（1）立项依据充分性：根据《中华人民共和国网络安全法》相关规定和自治区财政厅网络信息安全建设有关要求，喀什地区财政系统尤其是各县市财政系统，目前在网络信息安全建设方面存在较多安全隐患，如：网络安全设备陈旧、无数据安全分析、外部非法入侵预警欠缺、人员业务能力较差等，对喀什地区财政系统网络信息安全造成严重影响。经与自治区财政厅信息中心对接学习，自治区财政厅目前使用IT日志中心系统保障财政厅网络安全，可有效防范网络安全事故。为保障喀什地区财政业务系统平稳运行，杜绝网络安全隐患，提升财政数据安全性，组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，按照自治区财政厅网络信息安全建设部署工作要求编制工作计划和经费预算，经过与办公室分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：该项目制定了《喀什地区财政局系统IT日志中心系统项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将喀什地区财政局系统IT日志中心系统项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标6个，三级指标12个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，计划购买地区中心1套30万元、日志搜索分析软件，12县市+开发区8万元/个=104万元、服务器7台，每台3万元，共21万元，总计155万元，内容与项目内容匹配，但项目投资额与实际工作任务不太匹配，根据评分标准，该指标扣0.5分，得2.5分。

- （6）资金分配合理性：按照喀什地区财政局系统IT日志中心系统项目实施方案，购买地区中心1套30万元、日志搜索分析软件，12县市+开发区8万元/个=104万元、服务器7台，每台3万元，共21万元，总计155万元，资金分配与实际有差别，根据评分标准，该指标扣0.5分，得1.5分。

（二）项目过程情况

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）资金到位率：喀什地区财政局系统IT日志中心系统项目，预算资金124.32万元，实际到位资金124.32万元，资金到位率100%，财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）预算执行率：全年预算数为124.32万元，全年实际支出资金124.32万元，预算执行率为100%。该项目预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：我单位严格按照《喀什地区财政局部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《喀什地区财政局财务管理制度》《预算管理制度》对资金进行管控和支付，每一笔资金的支付都是依据项目计划和实施进度,提前做好支付申请，并提供真实、合规的证明材料，经具体负责实施的分管领导、财务负责领导层层把关审批后，按照国库集中支付管理制度的规定和程序进行支付，做到专款专用，坚决杜绝挤占、挪用。对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：本项目由党组成员、副主任作为项目负责人，负责该项目的全盘组织实施，综合办负责人郄站滨负责项目组织和协调，项目负责人提供的依据和发票等按项目进度向财政申请支付资金。通过业务与财务工作共同配合衔接，形成了明确责任分工的项目管理制度，并按照财政预算资金管理办法、监督检查制度、预算绩效管理办法等相关制度办法严格落实各环节工作，根据工作进度对资金进行管控和支付。根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）制度执行有效性：由信息综合服务科提出经费预算支出实施方案，经过与分管领导沟通后，报党组会议研究,通过党组会议后按照要求执行，对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分30分，得分率为100%。

- 对于“产出数量”

日志易日志搜索分析软件（地区中心）指标，预期指标值为等于1套，实际完成值为1套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

日志易日志搜索分析软件（12县市+经开区）指标，预期指标值为等于3套，实际完成值为3套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

服务器数量指标，预期指标值为等于4台，实际完成值为4台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

合计得10分。

- 对于“产出质量”：

系统故障率指标，预期指标值为小于等于5%，实际完成值为5%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

合计得10分。

- 对于“产出时效”：

业务及时处理率指标，预期指标值为大于等于95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

系统运行维护响应时间指标，预期指标值为小于等于24小时，实际完成值为24小时，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得10分。

（4）对于“产出成本”：

日志易日志搜索分析软件（地区中心）标准指标，预期指标值为小于等于28万元/套，实际完成值为28万元/套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

日志易日志搜索分析软件（12县市+经开区）标准指标，预期指标值为小于等于24万元/套，实际完成值为24万元/套，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

服务器成本指标，预期指标值为小于等于6万元/台，实际完成值为6万元/台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

合计得15分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

提升财政数据安全性指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

持续保障喀什地区财政系统网络安全指标，该指标预期指标值为长期，实际完成值为长期，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）对于“经济效益指标”：

“无”。

（3）对于“生态效益指标”：

“无”。

（五）满意度指标完成情况分析

对于“满意度指标：债权公司满意度100%，该指标预期指标值为=100%，实际完成值为=100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分,得10分。

# 五、预算执行进度与绩效指标偏差情况

喀什地区财政局系统IT日志中心系项目预算155万元，到位124.32万元，实际支出124.32万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

# 六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是确保项目实施精准，严格按照喀什地区财政局系统IT日志中心系项目实施方案，计划实施项目，抓好督促及跟踪，严格落实项目施工单位各项责任，定期制定人员进行检查。二是严格按照质量和工期在设备维护管理等方面做了大量工作。三是认真做好系统管理工作、建立健全系统维护等制度、做好固定资产管理和维护等工作。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，进一步完善管理。

二是年初预算调研不够精准，预算超出实际资金，导致年中进行预算调整，增加工作量以及造成资金沉淀。

# 七、有关建议

1.加大绩效工作宣传、培训力度，强化绩效理念。

2.项目实施前做好实施方案，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。在绩效监控中对于存在的偏差及时纠偏，及时调整绩效目标，既不造成资金沉淀，又能保障项目完成率。

# 八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

附件：1.综合评分表

2.满意度调查分析情况