部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区电子政务服务中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区行政公署

项目负责人（签章）：梁雁东

填报时间：2024年04月14日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况

1. 项目背景

依据《国务院关于印发政务信息资源共享管理暂行办法的通知》（国务院国发〔2016〕51号）、《关于推进新疆维吾尔自治区政务信息资源共享管理工作的实施意见》新政发{2017}76号、《关于印发新疆维吾尔自治区加快“互联网+政务服务”工作方案的通知》（新政发〔2017〕39号）、《关于印发<进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革分工方案>的通知》（新政办发〔2018〕111号、关于喀什地区对接自治区一体化在线服务平台工作的通知》（喀署办发〔2019〕29号），为认真贯彻落实自治区党委、人民政府关于推进“互联网政务服务”工作安排部署,推动我区互联网及政务服务水平，申请立项实施该项目，符合国家、自治区以及喀什地区等相关政策、规划和法律法规。

2. 主要内容及实施情况

中国移动通信集团新疆有限公司喀什地区分公司提供线路接入服务。按计划施工后，49家单位接入政务服务平台。项目实施完成后，由本项目相关人员完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。项目达到预期目标，按合同规定支付款项。

本项目预算金额205800元，政务外网横向接入线路49条，单条线路租赁费每月平均每条350元。

3.项目实施主体

喀什地区电子政务服务中心为行署副县级参公事业单位，隶属行署办公室，现有编制16名，实有工作人员10人，内设科室4个（综合科、网络管理科、信息科、培训鉴定科）。前身是地区经济信息中心、地区电子政务和信息管理中心。自治区人民政府电子政务办公室、自治区电子政务外网管理中心为上级业务主管单位。

4. 资金投入和使用情况

根据喀署办发﹝2019﹞29号文件、新疆移动数据专线租用协议新移喀分集客协议[2019]6765号文件精神，共安排下达地区本级财政预算喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目20.58万元，为一般公共预算资金，最终确定项目资金总数为20.58万元。

截至2023年12月31日，实际支出20.58万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

项目的实施旨在为认真贯彻落实自治区党委、人民政府关于推进“互联网政务服务”工作安排部署,按照《自治区人民政府加快推进全区一体化在线政务服务平台建设的实施方案》(新政发<2018>75号)和《关于各地(州、市)做好对接自治区一体化在线政务服务平台的通知》(新政办明电<2019>31号)要求,推动我区互联网＋政务服务水平。根据喀署办发﹝2019﹞29号文件精神、新疆移动数据专线租用协议新移喀分集客协议[2019]6765号,政务服务建设外网横向接入49个单位，通过项目实施，提升单位在线办事效率，持续提高政府服务水平。

 2.阶段性目标

为保证项目质量和成本控制，我单位积极与地区财政局政府采购办对接，确定了采购方式，采取询价的方式进行采购，经专家评审，一致通过由中国移动通信集团新疆有限公司喀什地区分公司提供线路接入服务。按计划49家单位于项目实施完成后，由本项目相关人员完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。项目达到预期目标，按合同规定支付款项。

验收阶段的具体工作：组织相关职能部门对采购项目进行验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

向振新任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

梁雁东组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

茹仙古丽评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目产生社会效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：根据《自治区人民政府加快推进全区一体化在线政务服务平台建设的实施方案》(新政发<2018>75号)和《关于各地(州、市)做好对接自治区一体化在线政务服务平台的通知》(新政办明电<2019>31号)要求,推动我区互联网＋政务服务水平。根据喀署办发﹝2019﹞29号文件精神需实施本项目，项目实施符合要求，项目决策依据充分，决策程序规范。 

项目过程：喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目预算安排20.58万元，实际支出20.58万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经过对喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由5个三级指标构成，权重分为 权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。 

（1）立项依据充分性：根据新疆移动数据专线租用协议新移喀分集客协议[2019]6765号精神，围绕2023年度工作工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党组会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：喀什地区电子政务服务中心制定了喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（4）绩效指标明确性： 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效数量：政务外网横向接入线路，质量：故障排除时间，成本：单条线路月租费等指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性：预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=20.58/20.58=100%，财政资金足额拨付到位，电子政务服务中心能够及时足额按照合同约定资金拨付给施工单位，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=20.58/20.58=100%预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：制定了喀什地区电子政务服务中心财务管理制度和财务管理办法等管理规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：制定了喀什地区行政公署办公室相关管理办法，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：由部门提出经费预算支出实施方案，经过与行署分管领导沟通后，报行署机关党组会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

政务外网横向接入线路，预期目标值等于49条，实际完成值49条，与预期目标一致，印证资料为：喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目合同，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）对于“产出质量”：

线路故障率，预期目标值小于等于2%，实际完成值0%，与预期目标一致，印证资料为：喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目工作总结，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（3）对于“产出时效”：

故障排除时间，预期目标值小于等于8小时，实际完成值8小时，与预期目标一致，印证资料为：喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目合同，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

日常巡查维修及时率，预期目标值等于100%，际完成值100%，与预期目标一致，印证资料为：喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目合同，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（4）对于“产出成本”

单条线路月租费，预期目标值小于等于350元/月，际完成值350元/月，与预期目标一致，印证资料为：喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目资金支付凭证，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

合计得分45分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

提升在线办事水平，预期目标指为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，印证资料为：满意度调查问卷，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（2）满意度指标分析

网站使用人员满意度，，预期目标指为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，印证资料为：满意度调查问卷，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目

预算20.58万元，到位20.58万元，实际支出20.58万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目不存在偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

喀什地区政务服务一体化建设外网横向接入项目

预算20.58万元，到位20.58万元，实际支出20.58万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，此项目不存在偏差。

七、有关建议

1.严格按照《中共中央、国务院关于实施预算绩效管理的意见》规定，大会各工作组共同制定科学完善的绩效目标，充分反映资金使用达到的社会效益、经济效益等。

2.严格落实政府采购程序，及早谋划，制定采购计划，及时采购。

3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。