部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区疾病预防控制中心

主管部门（公章）：喀什地区卫生健康委员会

项目负责人（签章）：徐飞

填报时间：2024年04月12日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，新建医疗应急物资储备库一座、建筑面积9775平方米、使用此目资金完成医疗应急物资储备库货架工程和弱电、智能化工程。全疆各级党委和政府坚决把疾病防治作为当前的重大政治任务和重要的工作开展；坚持全疆一盘棋，统筹资源，统一调度，推动防控工作有力有序开展；做好防护物资、医疗药品、救治器械等物资的储备工作，确保防疫需要。
2. 主要内容及实施情况
新建医疗应急物资储备库一座、建筑面积9775平方米、使用此目资金完成医疗应急物资储备库货架工程和弱电、智能化工程。全疆各级党委和政府坚决把疾病防治作为当前的重大政治任务和重要的工作开展；坚持全疆一盘棋，统筹资源，统一调度，推动防控工作有力有序开展；做好防护物资、医疗药品、救治器械等物资的储备工作，确保防疫需要。
3.项目实施主体
喀什地区疾病预防控制中心为全额事业单位，纳入2023年部门决算编制范围的有8个办公室：免规科、性病获得性免疫缺陷综合征病科、总务科、检验科、疾控科、地病科、办公室、职卫科。
编制人数126人，其中：工勤11人、事业编制115人。实有在职人数113人，其中：工勤11人、事业在职102人。离退休人员99人，其中：事业退休99人。
4. 资金投入和使用情况
医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目根据《关于喀什地区医疗应急物资储备设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》喀发改经贸财金【2020】969号文件设立。共安排下达资金581万元，为财政资金资金，最终确定项目资金总数为581万元。
截至2023年12月31日，实际支出581万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
新建医疗应急物资储备库一座、建筑面积9775平方米、使用此目资金完成医疗应急物资储备库货架工程和弱电、智能化工程。全疆各级党委和政府坚决把疾病防治作为当前的重大政治任务和重要的工作开展；坚持全疆一盘棋，统筹资源，统一调度，推动防控工作有力有序开展；做好防护物资、医疗药品、救治器械等物资的储备工作，确保防疫需要。
2.阶段性目标
已完成工程数量两个，项目验收合格率100%，项目按期完成率100%，资金支付及时率100%，支付货架工程成本170.52万元，弱电智能化工程成本411.29万元，提升了保障应急处置的能力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。
比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准。
计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。
我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
王光虎（中心党委副书记、主任）任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。
谢芳（中心党委委员）任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。
丁世武、李月佳任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。
经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。
首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
通过实施医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目产生提升保障应急处置的能力效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：
项目决策：该项目主要通过医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目根据《关于喀什地区医疗应急物资储备设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》喀发改经贸财金【2020】969号文件立项，本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，为全面加强和提高喀什地区突发公共卫生事件救助能力，保障受灾人员基本生活，确保应急工作快速、协调、有序开展，最大程度地减少人员伤亡和社会影响，使医护人员和人民群众生命安全得到及时防护。符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 
项目过程：医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目预算安排 581万元，实际支出581万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。
项目产出：数量指标：工程数量等于2个；质量指标：项目验收合格率等于100%；时效指标：资金拨付及时率等于100%；项目按期完成率等于100%。成本指标：货架工程成本小于等于170.52万元，弱电智能化工程成本小于等于411.29万元。
项目效益：通过实施此项目产生提升保障应急处置的能力效益
（二）综合评价结论
依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分100分，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。
（1）立项依据充分性：医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目,结合疾控中心职责和根据《关于喀什地区医疗应急物资储备设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》喀发改经贸财金【2020】969号文件立项并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目根据项目根据《关于喀什地区医疗应急物资储备设施建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》喀发改经贸财金【2020】969号文件立项决策依据编制工作计划和经费预算，经过与中心分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标4个，二级指标5个，三级指标7个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性： 预算编制经过科学论证，内容与新建医疗应急物资储备库一座、建筑面积9775平方米、使用此目资金完成医疗应急物资储备库货架工程和弱电、智能化工程。全疆各级党委和政府坚决把疾病防治作为当前的重大政治任务和重要的工作开展；坚持全疆一盘棋，统筹资源，统一调度，推动防控工作有力有序开展；做好防护物资、医疗药品、救治器械等物资的储备工作，确保防疫需要相匹配，项目投资货架工程成本170.52万元，弱电智能化工程成本411.29万元，提升了保障应急处置的能力。与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（6）资金分配合理性：资金分配为货架工程成本170.52万元，弱电智能化工程成本411.29万元与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）资金到位率：预算金额581万元，实际到位资金581万元，资金到位率100%，财政资金足额拨付到位，喀什地区疾病预防控制中心能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给喀什广建集体，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   
（2）预算执行率：实际到位资金581万元、实际支出资金581万元、预算执行率100%。预算编制较为详细，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（3）资金使用合规性：根据《喀什地区疾病预防控制中心资金收支核算内部控制管理》规定对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。             
（4）管理制度健全性：根据《喀什地区疾病预防控制中心专项资金管理及使用办法》对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分
（5）制度执行有效性：由本中心提出经费预算支出可行性方案，经过与分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由7个三级指标构成，权重分为45分，实际得分45分，得分率为100%。
（1）对于“产出数量”
工程数量指标，预期指标值为等于2个，实际完成值为2个，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（2）对于“产出质量”：
项目验收合格率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。
合计得10分。
（3）对于“产出时效”：
资金支付及时率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
项目按期完成率指标，预期指标值为等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
合计得10分。
（4）对于“产出成本”：
货架工程成本指标，预期指标值为小于等于170.52万元，实际完成值为170.52万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
弱电智能化工程成本指标，预期指标值为小于等于411.29万元，实际完成值为411.29万元，指标完成率为100%。与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得7.5分。
项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由1个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
（1）对于“社会效益指标”：
提升保障应急处置的能力指标，该指标预期指标值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，与预期指标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得20分。
实施效益指标合计得20分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目预算581万元，到位581万元，实际支出581万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《医疗应急物资储备库（运营设备及附属设施）建设项目实施方案》执行，项目执行情况较好。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。
二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。
三是缺少带着问题去评价的意识。
四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.项目建设的程序进一步规范。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。
2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
3.通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。
4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。