部门单位项目支出绩效评价报告

（  2023  年度）

项目名称：暖心项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所

主管部门（公章）：喀什地委老干部局

项目负责人（签章）：姜文权

填报时间：2024年04月09日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况

1. 项目背景

本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价暖心项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过该项目的实施，可进一步改善老干部居住环境，体现党和国家对老干部及老党员的关怀，提升老干部生活的幸福感。

2. 主要内容及实施情况

本项目2023年实施79万元，项目包括先后为15户老干部家实施了水电改造；为13户老干部及遗孀房屋进行了粉刷；为老干部家及居住的单元楼栋加装了助力扶手78个；对2号楼、3号楼屋顶进行了防水处理；为乌鲁木齐居住的26名离退休老干部家安装智慧养老管理系统；维修干休所路面1344㎡。目前“暖心工程”已经全部完工，均已验收合格。

（1）二号楼和三号楼屋面防水改造维修工程

2号楼和3号楼屋面先进性坡面处理，后进行SBS防水铺设。

（2）老干部（含遗孀）家中水电改造工程（15户）

为15户老干部（含遗孀）家中水电线路进行改造。并对2号楼3个单元，5路下水管道；3号楼3个单元，3路下水管道；4号楼1个单元，2路下水管道；5号楼1个单元，3路下水管道；8号楼2个单元，4路下水管道；共计5栋住宅，10个单元，17路下水管道（一楼住户到单元楼前窨井）将原有的铸铁管道更换成PVC管道。对住所离休干部5人，厅级退休1人，遗孀16人家中暖气管道进出口加装匝阀44个。

（3）老干部住宅楼内助力扶手安装工程（78个）

在干休所2号楼、3号楼、4号楼、5号楼和8号楼内安装楼道助力扶手，含老干部家中卫生间助力扶手，其中马桶扶手23个，楼梯扶手55个。

（4）老干部（含遗孀）房屋粉刷工程（13）户。

为干休所2号楼、3号楼、8号楼居住的有意愿粉刷的离休干部和遗孀13户住户进行房屋粉刷，粉刷面积1325㎡。

（5）老干部（含遗孀）家中智慧养老系统安装工程（26户）

为干休所代管的居住在乌鲁木齐市的8户离休干部、18户遗孀家庭，在屋内安装了智慧养老系统，并支付2024年1-12月通信费。

（6）干休所2号楼前，院内主干道路面维修工程1344㎡。

3.项目实施主体

喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所为全额公益一类事业单位（参公），纳入2023年部门决算编制范围的有下设4个处室，分别是：财务室、医务室、办公室、车队。

编制人数11人，其中：工勤5人、参公6人。实有在职人数7人，其中：工勤4人、参公3人。

4. 资金投入和使用情况

驻乌干休所暖心项目依据阅批件【2022】1631号上的批示及喀什地区行署常委会议纪要喀署阅【2022】145号文件决定设立此项目共安排下达资金79万元，为一般公共预算资金，最终确定项目资金总数为79万元。

截至2023年12月31日，实际支出79万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。

1.项目绩效总目标

在此项目主要是根据地委和行署对乌昌两个干休所离休老干部（含遗孀）关心关爱的“六项暖心工程”的意见精神而立项。广大离休干部作为党和国家的宝贵财富，随着年龄的不断增长，现在大多数都是90岁以上高龄的老人，他们行动不便、听力差、视觉模糊、房屋居住条件差等，为了改善他们的生活质量，激发广大老干部的政治热情、发挥经验优势，鼓励他们发挥银发力量，为党、为国家、为社会、为人民做出新的贡献。

2.阶段性目标

实施的前期准备工作：为进一步改善离退休老干部的居住环境，更好为老干部做好服务保障工作，按照地区行署常务会议2022年9月27日通过的《地区驻乌昌两干休所“六项暖心实事”工程实施方案》（喀署阅[2022]145号），喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所积极落实“暖心工程”，于2022年10月撰写驻乌暖心工程实施方案，并经老干部局局委会同意例入2023年项目预算。

具体实施工作：

（1）喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所关于支付“暖心工程”水电改造、助力扶手费用事宜

2023年4-6月先后为15户老干部实施了水电改造，为老干部家及居住的单元楼栋加装了助力扶手，项目实施金额为水电改造19.49万元、助力扶手4.86万元。6月项目已经完工，验收合格，拟向施工方支付费用。经局委会认真研究讨论，决定同意支出喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所“暖心工程”水电改造、助力扶手费用。

（2）喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所关于支付“暖心工程”屋面防水工程费用的事宜

喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所，于2023年6月完成2号楼和3号楼屋面坡面处理、行SBS防水铺设，并验收合格，拟向施工方支付费用216000元。经局委会认真研究讨论，决定同意支出喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所屋面防水工程费用。

（3）喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所关于支付“暖心工程”智慧养老管理工程费用的事宜

喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所先后为乌鲁木齐居住的26名离退休老干部家安装了智慧养老管理系统，2024年1月至12月项目实施总金额为55016元。经局委会认真研究讨论，决定同意支出喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所“暖心工程”智慧养老管理工程费用。

（4）喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所关于支付“暖心工程”房屋粉刷工程费用的事宜

喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所先后为乌鲁木齐居住的13户离退休老干部及遗孀家进行了房屋粉刷，截止2024年10月项目实施总金额为15.48万元。经局委会认真研究讨论，决定同意支出喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所“暖心工程”粉刷工程费用。

（5）喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所关于支付“暖心工程”路面维修工程费用的事宜

喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所对干休所2号楼前，院内主干道路面1344㎡进行了维修，截止2024年11月工程实施总金额为12.07万元。经局委会认真研究讨论，决定同意支出喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所“暖心工程”路面维修工程费用。

验收阶段的具体工作：喀什地区驻乌鲁木齐老干部休养所实施“暖心工程”各工程期间，实施专人负责方式，对每单项施工全程监督，并填写验收满意度签字单，确保验收合格后方可付款，保证了项目技师合格率及使用对象满意度达标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

1. 绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《关于印发〈中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）〉的通知》（财预〔2021〕101号）、以及自治区财政厅《关于印发〈自治区项目支出绩效目标设置指引〉的通知》（新财预〔2022〕42号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。

通过此次绩效评价，发现预算资金在项目立项、执行管理中制度保障、实际操作方面的缺陷和薄弱环节，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。同时可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。

2. 绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。

3. 绩效评价范围

本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

本次绩效评价遵循的原则包括：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 绩效评价指标体系

本项目绩效评价体系根据《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预﹝2020﹞10号）文件中共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中：产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益及满意度2个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。

3. 绩效评价方法

本次评价采用定量与定性评价相结合的比较法和公众评判法，总分由各项指标得分汇总形成。

比较法：是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

4. 绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用综合分析法。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：前期准备。

我单位绩效评价人员根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：

姜文权任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。

任荣任评价组副组长，绩效评价工作职责为为对项目实施情况进行实地调查。

贾秋霞任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。

第二阶段：组织实施。

经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。

第三阶段：分析评价。

首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过实施暖心项目产生进一步改善老干部居住环境，体现党和国家对老干部及老党员的关怀，提升老干部生活的幸福感的效益。项目实施主要通过项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益等方面进行评价，其中：

项目决策：该项目主要通过喀什地区行署常委会议纪要喀署阅【2022】145号文件立项，项目实施符合聂状在阅批件【2022】1631号上的批示要求，项目立项依据充分，立项程序规范。 

项目过程：暖心项目预算安排79万元，实际支出79万元，预算执行率100%。项目资金使用合规，项目财务管理制度健全，财务监控到位，所有资金支付均按照国库集中支付制度严格执行，现有项目管理制度执行情况良好。

项目产出：项目实施产生网络使用成本5.5万元，维修费用成本73.5万元，合计79万元。其中水电改造15户，房屋粉刷13户，安装助力扶手78个，安装智慧养老平台户数26户，路面维修1344㎡。

项目效益：通过实施此项目产生了提升离退休干部异地居住的幸福生活指数，改善了老干部生活质量的效益。

（二）综合评价结论

依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《关于进一步加强和规范喀什地区项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（喀地财绩〔2022〕2号）文件，绩效评价总分设置为100分，划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、70（含）-80分为“中”、70分以下为“差”。经对暖心项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分99.79，绩效等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为15分，实际得分15分，得分率为100%。

（1）立项依据充分性：项目主要通过喀什地区行署常委会议纪要喀署阅【2022】145号文件立项，项目实施符合聂状在阅批件【2022】1631号上的批示要求，结合喀什地区驻乌鲁木齐市老干部休养所职责，并组织实施。围绕2023年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（2）立项程序规范性：根据决策依据《驻乌干休所财务支出管理制度》《驻乌干休所合同管理制度》编制工作计划和经费预算，经过与地委老干部局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（3）绩效目标合理性：制定了《驻乌干休所暖心项目实施方案》，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。 

（4）绩效指标明确性： 本单位根据绩效管理办法，合理确定绩效目标表，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（5）预算编制科学性： 预算编制经过干休所多方征求意见、网上查询施工报价并通过地委老干部局会议研究通过，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（6）资金分配合理性：资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

项目决策情况合计得15分

（二）项目过程情况。

项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）资金到位率：本项目预算79万元，财政资金拨付79万元，资金到位率100%。本单位能够及时足额按照合同约定使用专项资金，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。   

（2）预算执行率：本项目预算79万元，预算编制较为详细，实际支出79万元，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（3）资金使用合规性：本单位制定了《驻乌干休所合同管理制度》《驻乌干休所验收制度》，对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。

（4）管理制度健全性：本单位制定了《驻乌干休所财务支出管理制度》，对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（5）制度执行有效性：由驻乌干休所提出经费预算支出可行性方案，经过与喀什地委老干部局领导沟通后，报局党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

项目过程情况合计得15分

（三）项目产出情况。

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为45分，实际得分44分，得分率为100%。

（1）对于“产出数量”

粉刷户数指标，预期值标值等于13户，实际完成值为13户，指标完成率为100%，与预期目标13户一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

安装助力扶手数量指标，预期值标值等于78个，实际完成值为78个，指标完成率为100%，与预期目标78个一致，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

水电改造户数数量指标，预期值标值等于15户，实际完成值为15户，指标完成率为100%，与预期目标15户一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

安装智慧养老平台户数数量指标，预期值标值等于26户，实际完成值为26户，指标完成率为100%，与预期目标26户一致，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

“产出数量”合计得10分。

（2）对于“产出质量”：

助力扶手安装验收合格率，预期值标值等于100%，实际完成值为100%，指标完成率为100%，与预期目标验收合格率100%一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

（3）对于“产出时效”：

提升老干部及遗孀居住环境及时率，预期值标值大于等于98%，实际完成值为100%，指标完成率为102.05%，偏差原因：预期目标值与实际完成值之间存在合理偏差。改进措施：以后年度根据指标实际情况设置目标值。根据评分标准，该指标扣0.21分，得9.79分。

（4）对于“产出成本”：

智慧养老运行成本指标，预期值标值小于等于5.5万元，实际完成值为5.5万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

屋面防水成本指标，预期值标值小于等于21.6万元，实际完成值为21.6万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

水电改造成本指标，预期值标值小于等于19.49万元，实际完成值为19.49万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得2	分。

助力扶手成本指标，预期值标值小于等于4.86万元，实际完成值为4.86万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

房屋粉刷成本指标，预期值标值小于等于15.48万元，实际完成值为15.48万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

路面维修成本指标，预期值标值小于等于12.07万元，实际完成值为12.07万元，指标完成率为100%，项目经费都能控制绩效目标范围内，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

“产出成本”小计得15分。

项目产出情况合计得44.79分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。

（1）对于“社会效益指标”：

提升离退休干部异地居住的幸福生活指数指标，预期值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；

提升离休人员及遗孀的居住环境指标，预期值为提升，实际完成值为提升，指标完成率为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得5分；

（2）满意度指标分析

对于“满意度指标：离退休老干部对休养所满意度，预期指标值为大于等于98%，实际完成值为100%，指标完成率为102.05%，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

项目效益情况合计得20分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

驻乌干休所暖心项目预算79万元，到位79万元，实际支出79万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，无偏差。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法

一是本项目能够严格按照《项目实施方案》执行，项目执行情况较好。根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，与实际工作内容相关；二是项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。二是加强组织领导，本项目绩效评价工作，有主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，从项目到资金，均能够很好的执行。三是加强沟通协调，我单位及时向领导汇报项目建设进度，加强与施工单位的沟通，确保项目按期完工。

（二）存在问题及原因分析

一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，目标值与实际完成值之间存在合理偏差。二是没有完善的实施计划，以及遇到突发事件的解决办法。三是是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，四是缺少带着问题去评价的意识，四是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。

七、有关建议

1.以后年度根据项目实际情况设置绩效目标值，做到完成值与制定计划相吻合。

2.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。

3.要更加细化实施方案，通过绩效管理，发现实施中存在漏洞，以后加强管理，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化。

4．评价工作应从项目实施方案源头抓起，评价工作和意识应贯穿项目整个过程。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。