部门单位项目支出绩效评价报告

（  2022  年度）

项目名称：喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目

实施单位（公章）：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心

主管部门（公章）：喀什地区农业农村局

项目负责人（签章）：林秀学

填报时间：2023年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况
1. 项目背景
本项目遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，根据《农产品质量安全监测管理办法(农业部令2012年第7号)》第一章第五条规定县级以上人民政府农业行政主管部门应当加强农产品质量安全检测机构建设，提升其检测能力；新农办质〔2019〕25号《关于进一步规范和加强自治区农产品质量安全检验检测机构体系建设的通知》中关于“申报“双认证”的质检机构检测参数地（州）级不得少于农残、兽残和重金属296项的任务要求”及喀什地委第三巡视组关于地区农业农村局巡视反馈意见第18项整改任务“落实党组织主体责任不到位，建强干部队伍主动性不强、办法不多，干部队伍建设仍有不足。农业农村局专业技术人员短缺。推广新技术、研发新成果没有得到人才保障。如地区农产品质检中心因技术人员短缺和技术力量制约，未按规定完成检测296种农药残留和重金属参数的资质认证”的整改任务要求，地区农产品质检中心于 2019年11月经自治区“双认证”考核组验收，获得农产品检验检测资格，认证参数为48项，具备开展喀什地区农产品质量安全例行监测的资质，但距离国家及自治区要求相差甚远，不能及时为喀什地区农产品质量安全监管工作提供有效技术支撑。
为进一步提升地区农产品质检中心检验检测工作能力及水平，扩大检测范围，对喀什全地区农产品农药使用情况进行全方位的监测，保障喀什地区人民群众“舌尖上的安全”，逐步满足国家及自治区对地区级农产品质检机构的建设要求，按期完成地区农业农村局关于地委第三巡视组巡视反馈意见第18项整改任务，结合本单位实际，我单位计划2022年底前力争完成296个参数的认证，切实发挥地（州）农产品质检机构作为覆盖农、畜、水产品的综合性检测机构作用，特申请此项目。
2. 主要内容及实施情况
项目建设具体位置：喀什市克孜都维路245号；
项目建设内容：购买项目扩展所需大型仪器设备三重四级杆气相质谱联用仪1台、离心机2台、全自动固相萃取装置1台。
项目起止时间：2022年1月至2022年11月
项目预期效果：通过该项目的实施， 2022年12月底前力争完成296个参数的认证，切实发挥地（州）农产品质检机构作为覆盖农、畜、水产品的综合性检测机构作用，为确保喀什全区各族群众舌尖上的农产品质量安全提供有力技术支撑。
3.项目实施主体
喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心为全额事业单位，纳入2022年部门决算编制范围的有1个办公室：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心。
编制人数18人，其中：行政人员编制0人、工勤1人、参公17人、事业编制0人。实有在职人数13人，其中：行政在职0人、工勤1人、参公12人、事业在职0人。离退休人员6人，其中：行政退休人员0人、事业退休6人。
4. 资金投入和使用情况
地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目总预算资金180万元，其中：申请援疆资金180万元、其他资金0万元。
本项目概算总计180万元，其中购买项目扩展所需大型仪器及辅助仪器设备180万元。具体如下：
地区农产品质检中心经过外出学习培训与咨询自治区农业厅检验检测相关专家，建议在地区农产品质检中心原有仪器设备的基础上还需新增以下仪器设备：购买项目扩展所需大型仪器设备1台三重四级杆气相质谱联用仪费用156万元、2台离心机19万元、1台全自动固相萃取装置5万元。
截至2022年12月31日，实际支出180万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标
项目绩效目标包括项目绩效总目标和阶段性目标。
1.项目绩效总目标
2022年11月15日前绩效目标完成1台进口三重四级杆气相色谱质谱联用仪、2台高速冷冻离心机、1台全自动固相萃取装置的购置和安装调试，有效提升地区农产品质检中心检验检测能力水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、时间和范围。

（一）绩效评价目的、对象和范围
1. 绩效评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。也为下一年预算编制与评审提供充分有效的依据，以达到改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益的目的。
2. 绩效评价对象
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，以项目支出为对象所对应的预算资金，以项目实施所带来的产出和效果为主要内容，以促进预算单位完成特定工作任务目标所组织开展的绩效评价。
3. 绩效评价范围
本次评价范围涵盖项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。覆盖项目预算资金支出的所有内容进行评价。包括项目决策、项目实施和项目成果验收流程等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法评价标准
1. 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2. 绩效评价指标体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置，主要分为共性指标和个性指标两大类。共性指标下设决策与过程2个一级指标，其中：项目决策下设项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标；过程下设资金管理和组织实施2个二级指标。个性指标下设产出和效益2个一级指标，其中产出下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个2级指标，效益下设项目效益1个二级指标。项目绩效评价体系详见附件1。
3. 绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法和比较法。
（一）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（二）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
4. 绩效评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较、分析、评价。本次评价主要采用了计划标准和行业标准。
计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程
本次评价成立了评价工作组，成员如下：
本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。
第一阶段：前期准备。认真学习相关要求与规定，成立绩效评价工作组，作为绩效评价工作具体实施机构。成员构成如下：
张春红任评价组组长，绩效评价工作职责为负责全盘工作。林秀学任评价组副组长，绩效评价工作职责为对项目实施情况进行实地调查。
李情任评价组成员，绩效评价工作职责为负责资料审核等工作。
第二阶段：组织实施。经评价组通过实地调研、查阅资料等方式，采用综合分析法对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析。
第三阶段：分析评价。首先按照指标体系进行定量、定性分析。其次开展量化打分、综合评价工作，形成初步评价结论。最后归纳整体项目情况与存在问题，撰写部门绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况
经评价组通过实地调研、综合分析法、问卷调查法等方式，主要采用综合分析法对项目的决策、实施、产出、效益进行综合评价分析，最终评分100分。
喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展
项目得分情况表
一级指标	权重	得分率	实际得分
项目决策	20	100%	20
项目过程	20	100%	20
项目产出	40	100%	40
项目效益	20	100%	20
合计	100	100%	100
（二）综合评价结论
运用项目组制定评价指标体系及财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件评分标准进行评价，本次绩效评价结果主要采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价的内容设定。总分一般设置为90分，其中产出指标48、效益指标30、满意度12分。评价结果分为优、良、中、差四个等级：优（90分（含）—100分）；良（80分（含）—90分）；中（60分（含）—80分）；差（0分—60分）。
喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目已完成，提高地区农产品质检中心检验检测能力水平，有效提升；指导科学用药，减少环境污染，产生了良好的社会效益。该项目最终评分100分，绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

（一）项目决策情况
项目决策类指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三方面的内容，由6个三级指标构成，权重分为 20 分，实际得分20分，得分率为100%。
项目决策指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
立项依据充分性	3	100%	3
立项程序规范性	2	100%	2
绩效目标合理性	3	100%	3
绩效指标明确性	2	100%	2
预算编制科学性	5	100%	5
资金分配合理性	5	100%	5
合计	20	100%	20
（1）立项依据充分性：结合喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心职责，并组织实施。围绕2022年度工作重点和工作计划制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（2）立项程序规范性：根据 《喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目》决策依据编制工作计划和经费预算，经过与喀什地区农业农村局分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（3）绩效目标合理性：制定了 《喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目实施方案》 ，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。
（4）绩效指标明确性： 将喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，其中，一级指标3个，二级指标7个，三级指标11个，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）预算编制科学性：喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（6）资金分配合理性：喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况
项目过程类指标包括资金管理和组织实施两方面的内容，由 5个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20 分，得分率为100%。
项目过程指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
资金到位率	5	100%	5
预算执行率	5	100%	5
资金使用合规性	5	100%	5
管理制度健全性	2	100%	2
制度执行	3	100%	3
合计	20	100%	20
（1）资金到位率：预算资金180万元，实际到位资金180万元，资金到位率100%。财政资金足额拨付到位，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。   
（2）预算执行率：喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目实际到位资金为180万元，实际支出金额为180万元，预算执行率为100%，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（3）资金使用合规性：喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心制定了《喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目财务制度》对经费使用进行规范管理，财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
（4）管理制度健全性：根据《喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心财务管理办法》，对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。
（5）制度执行有效性：由喀什地区农产品质量安全农作物种子质量监督综合检验检测中心提出经费预算支出方案，经过与分管领导沟通后，报党支部会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况
项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面的内容，由4个三级指标构成，权重分为40分，实际得分40分，得分率为100%。
项目产出指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
产出数量	15	100%	15
产出质量	5	100%	5
产出时效	5	100%	5
成本情况	15	100%	15
合计	40	100%	40
（1）对于“产出数量”
购置进口三重四级杆气相色谱质谱联用仪指标，预期目标值为1台，实际完成值1台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
购置高速冷冻离心机指标，预期目标值为2台，实际完成值2台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
购置全自动固相萃取装置指标，预期目标值为1台，实际完成值1台，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
产出数量合计得15分。
（2）对于“产出质量”：
设备验收合格率指标，预期目标值为100%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
产出质量合计得5分。
（3）对于“产出时效”：
仪器设备采购到位，并安装调试完毕指标，预期目标值为11月15日前，实际完成日期11月15日前，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
产出时效合计得5分。
（4）对于“产出成本”：
购置进口三重四级杆气相色谱质谱联用仪成本指标，预期目标值为156万元，实际完成值为156万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
购置高速冷冻离心机成本指标，预期目标值为19万元，实际完成值为19万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
购置全自动固相萃取装置成本指标，预期目标值为5万元，实际完成值为5万元，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
产出成本合计得15分。

（四）项目效益情况。

（四）项目效益情况
项目效益类指标包括项目效益1个方面的内容，由2个三级指标构成，权重分为20分，实际得分20分，得分率为100%。
项目绩效指标得分情况
三级指标	权重	得分率	实际得分
实施效益	10	100%	10
			
满意度	10	100%	10
合计	20	100%	20
1.实施效益指标：
（1）对于“社会效益指标”：
提高地区农产品质检中心检验检测能力水平指标，预期目标值为有效提升，实际完成值为有效提升，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
社会效益指标合计得5分。
（2）对于“可持续影响指标”：
指导科学用药，减少环境污染，提高农产品质量安全水平指标，预期目标值为长期，实际完成值为长期，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。
可持续影响指标合计得5分。
（3）对于“经济效益指标”：
无
（4）对于“生态效益指标”：
无
实施效益指标合计得10分。
2.满意度指标:
设备使用人员满意度95%指标，预期目标值>=95%，实际完成值为95%，指标完成率为100%，与预期目标一致，根据评分标准，该指标不扣分，得10分。

五、预算执行进度与绩效指标偏差

喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目预算180万元，到位180万元，实际支出180万元，预算执行率为100%，项目绩效指标总体完成率为100%，偏差率为0%。

六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析、下一步改进措施

（一）主要经验及做法
一是本项目能够严格按照《喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目项目实施方案》执行，项目执行情况优秀。二是加强组织领导，从项目策划、项目运行到项目评价，全程公开、透明，科室主要领导亲自挂帅，喀什地区农业农村局分管领导具体负责，从资金到位、资金支出、仪器设备购置和安装、再到仪器设备调试和使用，均能按照所签订的合同执行，严格贯彻执行，确保项目按期完工。
（二）存在问题及原因分析
一是对喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，尽量做到能细化就细化，能量化就量化，用农产品检验检测结果汇总表数据说明问题；二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是喀什地区农产品质检中心检验检测参数扩展项目在进行项目评价过程中缺少带着问题去评价的意识。

七、有关建议

1.项目评价资料有待进一步完善。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。
2.通过绩效管理，发现仪器购买过程中存在问题，例如：虽然货比三家很重要，但是侧重点应该在于仪器的灵敏度与精准度，这样才能更好的实现提高中心检验检测水平目标，以后加强管理，在采购过程中了解和掌握仪器设备的各类信息，进行汇总、对比，争取选择最好的，减少成本，使资金效益最大化。
3．评价工作应从项目实施方案源头抓起，养成良好的评价思维，将评价工作和意识应贯穿项目整个过程。让项目实施时就规范、合理。

八、其他需要说明的问题

我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。